○○公司

○○工程
交通維持計畫書
1、 工程概述
1、工程內容說明
(1) 計畫名稱：○○○○工程

(2) 工程期程：本工程預計○年○月○日~○年○月○日共計○日
(3) 機裝、卸施工期程：本案施工期間須使用○○機械進行吊裝作業，並於組裝及拆卸塔式起重機時將佔用○○路往○方向○車道○米寬。組裝作業預計於○年○月○日~○年○月○日，毎日○時○分~○時○分進行；拆卸作業預計於○年○月○日~○年○月○日，毎日○時○分~○時○分進行，共計○工作天。
(4) 地理位置及照片： 
本工程施工區域位於新竹市○○區○○路○○號旁，周邊鄰近道路包含○○路、○○路、○○路…，地理位置如下圖1，基地現況照片如下圖2。
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                          圖1 基地地理位置圖
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圖2 ○○路照片

(5) 施工單位：

1. 施工單位：                    地址：
聯絡人：                      電話：

2. 園區廠商：                    地址：
聯絡人：                      電話：                                      
1-2.評估範圍
基地最外圍往外300公尺範圍，包含主幹道○○路、○○路..，支道○○路、○○路..，周邊現有○○公司…等公共設施。
圖3 基地最外圍往外300公尺範圍圖

[image: image4.bmp]
2、 道路現況調查
2-1 道路現況說明
(1) 本案工區位於○○路、○○路旁，其道路現況說明分述如下：
1. ○○路：為○米寬、○(雙或單)向、共有○個快車道、○個慢車道，中央以○○(分向限制線或實體分隔)分隔，快慢車道以○○(快慢車道線或快慢分隔島)分隔，有(無)路邊停車位，小汽車位○席、機車位○席，道路兩旁 (或其他建物敘述)，道路平面圖如圖4、橫斷面圖如圖5：
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     圖5  ○○路平面圖

圖4  ○○道路平面圖
[image: image6.bmp]
圖5  ○○路橫斷面圖(參考範例，請依實際路況繪製)
3、 交通管制及疏導

3-1交通管制時間及範圍

(1) 本○○工程吊裝作業交通管制時間如下：
1. 組裝作業佔用○○道路時間預計於○年○月○日~○年○月○日，毎日○時○分~○時○分進行，每日佔用○小時，共計○工作天。
2. 拆卸作業佔用○○道路時間預計於○年○月○日~○年○月○日，毎日○時○分~○時○分進行，每日佔用○小時，共計○工作天。

(2) 本工程交通管制範圍如圖6：
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圖6  交通管制範圍圖
3-2大範圍改道動線
本工程交通維持作業，將於○○路(○○路~○○路)往○方向○個快車道、○個慢車道(或混合)，共計○個車道數，佔用路寬○米、長○米道路，剩餘路幅寬度○公尺供車輛○向(單向或雙向或禁止)通行，其道路管制(或封閉)車輛動線改道如下：

(1) 車輛改道路線：往北車流改行駛○○路→○○路→○○路…。往南車流改行駛○○路→○○路→○○路…。往東車流改行駛○○路→○○路→○○路…。往西車流改行駛○○路→○○路→○○路…。(如圖○ 車輛改道動線圖)
(2) 
公車(或客運)改道路線：
1. 本工程吊車組裝及拆卸施工期間，將影響○○路段○○公車站(或○○公車(客運)路線)，請○○號公車(或客運)路線配合改道(或本站臨時停止服務)，本工程配合張貼改道等相關公告。

2. ○○路(號)公車改行駛○○路→○○路→○○路…；○○客運改行駛○○路→○○路→○○路…。(如圖○ 公車(或客運)改道動線圖)
註：若本工程無影響公車(或客運)站牌及路線者，本項請改為說明施工期間未影響大眾運輸系統。
(3) 行人改道路線：行人改由○○路→○○路→○○路…通行。(如圖7 行人改道動線圖)
圖7 車輛改道動線圖(參考)
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3-3交通疏導措施

(1) 交通管制圍籬設施、交通管制及改道指引牌面、交通指揮人員配置地點、受影響車位圖說如圖8。(請參考「道路交通標誌標線號誌設置規則」第145條規定設置，並標註路寬、距離)（交通工程手冊第10章之施工區域佈設圖）
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圖8  交通維持計畫圖(範例)
(2) 交通指揮人員配置計畫：於○○路/○○路口(或○○路○號) 前、○○路/○○路口…，各配置○名將交通指揮人員，共計○名，執勤時間為○年○月○日~○月○日，每日○時○分~○時○分。
3-4交通宣導措施
(1) 里民宣導：塔式起重機組裝及拆卸前1星期前，對受工區影響之鄰近住戶、廠商與所停放車輛等進行說明及發放宣傳單，隨時做好敦親睦鄰工作。
(2) 改道告示牌：塔式起重機組裝及拆卸施工前1星期，將車輛改道、道路管制等宣導牌面設立完成，以提早預告週知。
(3) 張貼公告：塔式起重機組裝及拆卸前3天前，於鄰近工區周邊○○路、○○路..張貼施工公告，於受影響之○號公車(客運)站牌張貼改道公告。
(4) 其它
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