科技部新竹科學工業園區管理局

科學工業園區管理局作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金於71年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

二、組織概況

本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學工業園區管理局。科學工業園區於69年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學工業園區及中部科學工業園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學工業園區之開發，依據科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防隊、清潔隊等作業單位。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至105年6月30日止執行情形)

一、前(104)年度決算結果

- 業務收入：決算數126億9,678萬4千元，較預算數137億4,694萬8千元，減少10億5,016萬4千元，約7.64％。

- 業務成本與費用：決算數95億7,386萬3千元，較預算數101億1,242萬9千元，減少5億3,856萬6千元，約5.33％。

- 業務外收入：決算數1億5,800萬元，較預算數5,356萬4千元，增加1億443萬6千元，約194.97％，主要係因:1.園區廠商因經營不善或投資策略改變，以致無法如期完成園區投資計畫，依規沒入廠商所繳交投資保證金；2.以前年度費用高估及收入低估轉列本年度雜項收入；3.工程財產減值，調整以前年度折舊所致。

- 業務外費用：決算數10億822萬2千元，較預算數11億5,445萬元，減少1億4,622萬8千元，約12.67％，主要係實際銀行借款金額及利率較預計低所致。

- 固定資產之建設改良與擴充：決算數50億7,781萬1千元，預算數72億6,745萬2千元（含以前年度保留數2億1,336萬4千元、本年度預算數70億5,408萬8千元），執行率為69.87％，主要係因:1.竹科「銅鑼基地第3階段開發工程」因受水保計畫變更及考量廠商進駐情形調整開發進度等因素，致延後至11月始完成發包作業，及於104年12月30始開工，致多數預算無法於當年度支用；2.中科台中園區擴建土地款編列20億元，包含104年預期地價漲幅數，惟依行政院103年11月25日函准分(103年及104年) 2期繳交，因係以奉准撥用年度(103年)計算地價有償撥用款，該筆土地款104年即無需支應預期地價漲幅數，致產生節餘款4億6,900萬元；3.中科二林園區刻正辦理二階環評審查程序，並依據台北高等行政法院102年訴更一字第28號和解筆錄，中科四期開發計畫於環保署做成第二階段環評審查結論，並公告環評報告書及審查結論摘要前，承諾在二林園區內不再進行發包施工，故104年度預計規劃發包執行之污水處理廠、放流水專管、淨水廠、分區計畫道路與景觀等多項工程，須視二階環評審查進度與結論，調整規劃內容及推動期程，致年度預算約7億1,500萬元無法如期執行。

- 長期債務之舉借：決算數0元，預算數1,076億6,489萬3千元(含以前年度保留數1,037億6,706萬8千元及104年預算數38億9,782萬5千元)，執行率0％，主要係因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。

- 長期債務之償還：決算數與預算數皆為0元，執行率0％，主要係因104年度無償還長期借款，截至104年12月31日長期債務餘額為0元。

二、上(105)年度截至6月30日止預算執行情形

- 業務收入：年度預算分配數59億6,370萬1千元，實際執行數57億4,680萬3千元，較年度預算分配數減少2億1,689萬8千元，約3.64％。

- 業務成本與費用：年度預算分配數43億476萬7千元，實際執行數40億5,066萬4千元，較年度預算分配數減少2億5,410萬3千元，約5.90％。

- 業務外收入：年度預算分配數1,837萬9千元，實際執行數1億8,694萬9千元，較年度預算分配數增加1億6,857萬元，約917.19％，主要係因：1.以前年度管理費收入低估；2.溢估以前年度各項應付款；3.調整以前年度折舊與支出；4.廠商借用組合式臨時房屋作為工務所等雜項收入所致。

- 業務外費用：年度預算分配數4億6,975萬1千元，實際執行數3億6,505萬元，較年度預算分配數減少1億470萬1千元，約22.29％，主要係積極尋訪市場低利借款與銀行協調爭取優惠利率，辦理借新還舊，節省利息支出，致執行數較預算數低。

- 收支賸餘：年度預算分配數賸餘12億756萬2千元，實際執行數賸餘15億1,803萬8千元，較年度預算分配數增加3億1,047萬6千元，約25.71％，主要係積極尋訪市場低利借款與銀行協調爭取優惠利率，辦理借新還舊，節省利息支出。

- 固定資產之建設改良與擴充：年度預算分配數23億9,338萬5千元，實際執行數20億9,536萬元，執行率為87.55％。主要係

因:1.竹科「新竹科學園區污水廠效能提升工程」因承商部分進口設備尚在報關作業中，未及進場，致預算執行落後；2.竹科龍潭園區「污水處理廠第二期工程」，因天候因素致預算執行落後；3.中科「南核心區開發公共設施工程」刻正辦理驗收中，尾款需俟驗收完成後始得撥付，致執行數較預算數低。

- 長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

- 長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

# 參、業務計畫

一、營運計畫

  - 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收0.19％管理費，預計本年度營業額為2兆6,591億元，可收管理費收入50億8,125萬7千元。管理成本編列25億4,443萬4千元，包括警察勤務6億6,442萬元、消防業務2,364萬3千元、環境清潔1億4,430萬7千元、景觀維護2億4,419萬5千元、公共設施維護10億3,850萬1千元、環境保護4億2,873萬8千元、公共設施63萬元，較上年度24億8,173萬6千元，增加6,269萬8千元，約2.53％。

  - 污水處理作業：園區廠商生產所排放之工業污水，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理作業本年度可處理143,315,973立方公尺，較上年度處理量142,174,435立方公尺，增加1,141,538立方公尺，約0.80％。可收處理收入22億3,662萬3千元，污水處理成本編列25億165萬2千元。

  - 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理29,200公噸，與上年度處理量29,200公噸相同。可收處理收入1億4,600萬元，廢棄物處理成本編列1億3,745萬1千元。

  - 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計16,971,191平方公尺，較上年度出租面積16,690,134平方公尺，增加281,057平方公尺，約1.68％。預計本年度可收各項租賃收入76億4,867萬元，出租資產成本編列 55億8,807萬元。

  - 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收2,681萬4千元，休閒服務成本編列7,694萬9千元，較上年度9,291萬3千元，減少1,596萬4千元，約17.18％。

  - 公共設施建設：依科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺11.02元、竹南園區以每平方公尺16.82元、銅鑼園區以每平方公尺17.51元、龍潭園區以每平方公尺1.30元、宜蘭園區以每平方公尺16.28元、台南園區以每平方公尺23.10元、高雄園區以每平方公尺13.35元、台中園區以每平方公尺27.09元、虎尾園區以每平方公尺14.71元、后里園區以每平方公尺23.59元、二林園區以每平方公尺2.83元、高等研究園區以每平方公尺0.81元及台中園區擴建計畫以每平方公尺9.79元計徵。本收入併入租金收入中計收。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總數為30億5,207萬6千元

1.專案計畫部分22億9,720萬9千元

此部分皆為繼續計畫，包括新竹科學工業園區建設計畫6億5,181萬1千元、南部科學工業園區建設計畫8億5,098萬5千元、中部科學工業園區建設計畫6億4,645萬6千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫3,036萬5千元及中興新村高等研究園區籌設計畫1億1,759萬2千元。

2.一般建築及設備計畫部分7億5,486萬7千元

(1)分年性項目3億2,210萬元

(2)一次性項目4億3,276萬7千元。

(二)資金來源

1.專案計畫部分22億9,720萬9千元

(1)自有資金14億4,622萬4千元，全部為營運資金。

(2)外借資金8億5,098萬5千元。

2.一般建築及設備計畫部分7億5,486萬7千元

自有資金7億5,486萬7千元，全部為營運資金。

(三)106年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖1。

(四)專案計畫

1.新竹科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

新竹科學工業園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約600公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於86年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於86年8月26日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於90年10月24日核定位於新竹市之原軍方篤行營區( 26公頃)用地騰讓，供新竹科學工業園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於93年1月28日同意龍潭園區併入竹科使用，94年1月31日核定新竹園區園區三、五路沿線28.6公頃及竹南園區三期18公頃土地作為園區擴建用地，將持續推動竹南、銅鑼、龍潭園區之開發建設。

(2)計畫內容

新竹園區(基地面積653公頃)開發，主要內容包括：土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍、新竹園區轉運站工程等。竹南園區(基地面積129公頃)開發，主要內容包括：土地開發、污水處理廠、標準廠房、南側聯外道路工程等。銅鑼園區(基地面積350公頃)開發，主要內容包括：土地開發、聯外道路、污水處理廠、標準廠房工程等。龍潭園區(基地面積107公頃)開發，主要內容包括：聯外道路、污水處理廠、公共設施工程等。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自85年7月起至106年12月止，共計21年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86-94 | 32,311,505 | 26,271,765 | 6,039,740 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 95 | 3,179,462 | 2,654,277 | 525,185 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 96 | 4,260,070 | 2,813,970 | 1,446,100 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 97 | 6,930,807 | 6,608,211 | 322,596 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 98 | 1,789,328 | 1,615,013 | 174,315 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 99 | 1,887,980 | 1,763,548 | 124,432 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 100 | 1,369,058 | 1,369,058 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 101 | 1,211,259 | 1,211,259 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 102 | 1,027,528 | 1,027,528 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 103 | 563,633 | 563,633 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 104 | 679,180 | 679,180 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 105 | 1,804,148 | 1,804,148 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 106 | 651,811 | 651,811 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 107及以後 | 2,748,549 | 2,748,549 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 合計 | 60,414,318 | 51,781,950 | 8,632,368 |  |  |

備註：1.國庫撥款依97年核定之作業基金財務計畫91.67％自償率計算)。

2.預算數欄，104年度以前係為實際執行數(含保留數)，105-106年度

為預算數，107及以後年度為預估數。

3.「科學工業園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金517億8,195萬元，國庫撥款為86億3,236萬8千元，外借資金0元，86年-106年國庫應撥補數48億355萬9千元，國庫超額撥補38億2,880萬9千元。惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，86年度至106年度計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金553億8,180萬5千元，國庫撥款50億3,251萬3千元。依行政院秘書長105 年5 月13 日院臺科字第1050022117 號函，有關園區作業基金償還國庫超額撥補一節，請於106年度優先撥還高等研究園區撥補不足數，至107年度再視政府財政狀況續行評估。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等6億5,181萬1千元。資金來源為營運資金6億5,181萬1千元，辦理下列各項目：

a.新竹園區部分：本年度擬編列3億1,920萬8千元，辦理新竹園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程、污水處理設施功能提昇工程、購置公共設施維護、警察隊及消防隊作業設備。

b.竹南園區部分：本年度擬編列10萬元，購置警察隊作業設備。

c.銅鑼園區部分：本年度擬編列2億399萬8千元，辦理園區第三階段土地開發工程、銅科六路延伸工程及購置警察隊作業設備。

d.龍潭園區部分：本年度擬編列1億2,264萬5千元，辦理污水處理廠第二期第一階段工程、公共藝術及購置警察隊作業設備。

e.新竹生物醫學園區：本年度擬編列586萬元，辦理公共藝術。

(5)效益分析

預估至106年產值可達1兆3,300億元，及提供150,000個就業機會。

2.南部科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國80年1月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學工業園區，於82年通過「振興經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」，於84年5月核定南部科學工業園區籌設計畫(即台南園區一期基地)，南台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90年4月及9月再分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。

(2)計畫內容

建設南部科學工業園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工程、電信及景觀工程等。

本計畫之預期目標能量：

- 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

- 促進區域整體發展。

- 帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自84年起至106年，共計23年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86 | 506,919 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 206,919 |
| 87 | 16,074,767 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 15,774,767 |
| 88 | 2,397,928 |  | 2,030,000 | 國內借款或發行公債 | 367,928 |
| 89 | 3,087,659 |  | 1,616,000 | 國內借款或發行公債 | 1,471,659 |
| 90 | 2,210,464 |  | 1,305,248 | 國內借款或發行公債 | 905,216 |
| 91 | 15,939,690 | 5,493,365 | 1,687,625 | 國內借款或發行公債 | 8,758,700 |
| 92 | 5,004,980 |  | 1,443,189 | 國內借款或發行公債 | 3,561,791 |
| 93 | 4,628,448 |  | 1,540,411 | 國內借款或發行公債 | 3,088,037 |
| 94 | 4,648,240 |  | 632,642 | 國內借款或發行公債 | 4,015,598 |
| 95 | 5,876,876 |  | 1,019,900 | 國內借款或發行公債 | 4,856,976 |
| 96 | 4,499,129 |  | 749,900 | 國內借款或發行公債 | 3,749,229 |
| 97 | 3,874,641 |  | 565,576 | 國內借款或發行公債 | 3,309,065 |
| 98 | 2,044,627 |  | 177,142 | 國內借款或發行公債 | 1,867,485 |
| 99 | 1,300,642 |  | 100,904 | 國內借款或發行公債 | 1,199,738 |
| 100 | 870,046 |  |  | 國內借款或發行公債 | 870,046 |
| 101 | 620,906 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,906 |
| 102 | 928,825 |  |  | 國內借款或發行公債 | 928,825 |
| 103 | 864,092 |  |  | 國內借款或發行公債 | 864,092 |
| 104 | 801,026 |  |  | 國內借款或發行公債 | 801,240 |
| 105 | 472,572 |  |  | 國內借款或發行公債 | 472,572 |
| 106 | 850,985 |  |  | 國內借款或發行公債 | 850,985 |
| 107年以後 | 9,374,667 |  |  | 國內借款或發行公債 | 9,374,667 |
| 合計 | 86,878,129 | 5,493,365 | 13,468,537 |  | 67,916,227 |

備註：1.國庫撥款依97年核定之作業基金財務計畫91.67%自償率計算。

2.預算數欄，104年度以前係為實際執行數(含保留數)，105-106年度為預算數，107及以後年度為預估數。

3.「科學工業園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款為134億6,853萬7千元，外借資金679億1,622萬7千元。惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，84年度至106年度計畫投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款72億3,694萬8千元，外借資金741億4,781萬6千元，爰國庫超額撥補62億3,158萬9千元。有關園區作業基金國庫超額撥補償還一案，依行政院秘書長105 年5 月13 日院臺科字第1050022117 號函，於106年度優先撥還高等研究園區撥補不足數，107年度再視政府財政狀況續行評估。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等8億5,098萬5千元，資金來源為外借資金8億5,098萬5千元，辦理二期污水廠第二期工程、資源再生中心第三期掩埋場擴建工程、台南園區一期基地污水處理廠設施功能提升二期工程、台南園區交控中心建置工程、高雄園區污水處理廠氨氣功能提升工程及公園工程等項目。

(5)效益分析

預計至106年產值可達8,500億元。

3.中部科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學工業園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地……」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日以院臺科字第0930003592號函核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日院臺科字第0940027474號函及95年1月3日院臺科字第0940059569號函核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於97年8月20日已遴選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於97年11月6日院臺科字第0970048480號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於101年7月13日以院臺科字第1010042093號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）籌設計畫書」（修正本）。

為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園區土地已供不應求，行政院復於101年7月16日院臺科字第1010041492號函核定台中園區擴建計畫及104年3月16日院臺科字第1040009175號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」（修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。

(2)計畫內容

建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.聚集經濟效益。

c.促進區域整體發展。

d.增加直接就業機會。

e.帶動相關產業之發展。

f.增加國家及地方稅收。

g.提升鄰近地區居民之生活層次。

(3)計畫期間

自92年7月起至110年12月止，共計18年6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源                    單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 92 | 3,597,133 |  |  | 國內借款或發行公債 | 3,597,133 |
| 93 | 4,512,194 | 995,104 | 517,650 | 國內借款或發行公債 | 2,999,440 |
| 94 | 10,973,354 | 343,376 | 1,348,978 | 國內借款或發行公債 | 9,281,000 |
| 95 | 12,557,099 | 842,284 | 1,474,815 | 國內借款或發行公債 | 10,240,000 |
| 96 | 4,240,403 | 708,210 | 666,900 | 國內借款或發行公債 | 2,865,293 |
| 97 | 15,153,240 | 271,556 | 1,881,684 | 國內借款或發行公債 | 13,000,000 |
| 98 | 3,868,267 | 129,519 | 318,748 | 國內借款或發行公債 | 3,420,000 |
| 99 | 12,750,552 | 1,080,905 | 1,123,812 | 國內借款或發行公債 | 10,545,835 |
| 100 | 3,863,244 | 898,800 | 249,444 | 國內借款或發行公債 | 2,715,000 |
| 101 | 2,780,754 | 390,953 | 218,040 | 國內借款或發行公債 | 2,171,761 |
| 102 | 1,987,320 | 761,282 |  | 國內借款或發行公債 | 1,226,038 |
| 103 | 6,652,872 | 755,872 |  | 國內借款或發行公債 | 5,897,000 |
| 104 | 2,772,024 | 1,395,116 |  | 國內借款或發行公債 | 1,376,908 |
| 105 | 2,017,452 | 476,000 |  | 國內借款或發行公債 | 1,541,452 |
| 106 | 646,456 | 646,456 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 577,000 |  |  | 國內借款或發行公債 | 577,000 |
| 108 | 747,000 |  |  | 國內借款或發行公債 | 747,000 |
| 109 | 620,000 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,000 |
| 110 | 23,499,910 |  |  | 國內借款或發行公債 | 23,499,910 |
| 合計 | 113,816,274 | 9,695,433 | 7,800,071 |  | 96,320,770 |

備註：1.93-106年度國庫超額撥補4億3,865萬3千元，依據行政院秘書長105年5月13日院臺科字第1050022117號函「有關園區作業基金償還國庫超額撥補一節，請於106年度優先撥還高等研究園區撥補不足數，至107年度再視政府財政狀況續行評估。」

2.預算數欄，104年度以前係為實際執行數(含保留數)，105-106年度

為預算數，107及以後年度為預估數。

3.「科學工業園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為1,138億1,627萬4千元(不含補助款)，資金來源為營運資金96億9,543萬3千元，國庫撥款為78億7萬1千元，外借資金963億2,077萬元。惟暫依97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33％計算，92年度至110年度計畫投資總額為1,138億1,627萬4千元，資金來源為營運資金96億9,543萬3千元，國庫撥款為94億8,089萬6千元，外借資金946億3,994萬5千元。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等6億4,645萬6千元，資金來源均由營運資金支應，主要辦理各園區土地開發等事宜。

(5)效益分析

預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供80,000個就業機會。

4.新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫

(1)計畫目的

行政院93年3月16日臺科字第0930012642號函核定，基於政府推動綠色矽島之目標，原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學工業園區於東北部新闢或擴建之科學園區，籌設計畫書並於94年5月16日奉行政院以院臺科字第0940018090號函核定。另於102年2月21日奉行政院以院臺科字第1020005930號函核定宜蘭園區籌設計畫書修訂本，將持續推動宜蘭基地之開發建設。

(2)計畫內容

宜蘭園區(70.8公頃)已於97年度開始辦理，預估總經費約89億2,700萬元，包括用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、及標準廠房與管理中心工程等。完成後可提供34.82公頃建廠用地。

本計畫之預期目標能量：

a.提供新興產業(通訊知識服務、數位創意產業等)發展用地。

b.帶動東北部地區之產業升級。

c.增加政府稅收。

d.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。

(3)計畫期間

自97年1月起至110年12月止，共計14年。

(4)計畫投資總額及資金來源                   單位：新臺幣千元

| 單年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 97 | 4,794,123 | 4,794,123 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 98 | 1,125,977 | 1,125,977 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 99 | 269,494 | 269,494 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 100 | 588,242 | 588,242 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 101 | 610,827 | 610,827 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 102 | 224,674 | 224,674 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 103 | 176,166 | 176,166 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 104 | 332,250 | 332,250 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 105 | 70,482 | 70,482 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 106 | 30,365 | 30,365 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 107 | 54,120 | 54,120 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 108 | 110,410 | 110,410 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 109 | 168,920 | 168,920 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 110 | 370,950 | 370,950 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 合計 | 8,927,000 | 8,927,000 |  |  |  |

備註：1.宜蘭園區自97年資金來源由新竹園區營運資金支援。

2.預算數欄，104年度以前係為實際執行數(含保留數)，105-106

年度為預算數，107及以後年度為預估數。

依102年2月21日行政院核定之宜蘭園區籌設計畫書修訂本，計畫投資總額89億2,700萬元，資金來源為營運資金89億2,700萬元；依97年9月5日院臺科字第0970039329號函所附行政院經濟建設委員會會議結論（五），請國科會將宜蘭園區納入「科學工業園區管理局作業基金財務計畫」修正，管理局已進行修正財務計畫作業。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等3,036萬5千元，資金來源為新竹園區營運資金支援3,036萬5千元，辦理公共藝術、停1及公1開發工程及購置警察隊作業設備。

(5)效益分析

預估開發完成後，創造產值308億元，及增加政府稅收2億7,100萬元。

5.中興新村高等研究園區籌設計畫

(1)計畫目的

中興新村於國家發展史上佔有關鍵地位，而今因應時空環境變遷，整體空間面臨轉型再發展。為增加我國在產業研發領域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區之失衡現象，政府宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究園區，以提供足夠誘因，鼓勵吸引產業及研發活動進駐，規劃成為無生產製造行為的「高等研究園區」，園區機能除了科技產業或地區核心產業之應用研究之外，亦含括產業趨勢研究中心及臺灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展，培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。行政院於98年11月19日院臺科字第0980072361號函核定籌設計畫，並於100年10月5日以院臺科字第1000052951號函核定「中興新村高等研究園區籌設計畫暨財務計畫」(修正本) 及105年3月15日院臺科字第1040065524號函核定「中興新村高等研究園區財務計畫」(第二次修正)。

(2)計畫內容

高等研究園區擬規劃為「綜合型研究園區」，提供誘因，以鼓勵吸引產業及研發活動進駐，其主要內涵如下：

a.核心研究功能：整合國內既有的研究資源成立基礎研究中心及應用研究中心。

b.市場化實驗場域：將成立科技產品體驗化實驗場及工業設計創意中心。

建設高等研究園區主要內容包括：辦理園區公有地撥用、環境影響評估、整體規劃及都市計畫變更、水土保持計畫、補測量及鑽探等相關工程設計及施工。

本計畫之預期目標能量：

a.土地活化再利用。

b.促進就業機會。

c.增加各類投資、帶動地方發展。

d.帶動周邊地區房地產市場之發展。

e.提供優質國際化的研發環境。

(3)計畫期間

自99年1月起至108年12月止，共計10年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 99 | 23,183 |  |  | 國內借款或發行公債 | 23,183 |
| 100 | 5,513,765 |  | 139,500 1,275,6821 | 國內借款或發行公債 | 4,098,583 |
| 101 | 508,425 |  | 17,480 | 國內借款或發行公債 | 490,945 |
| 102 | 277,909 |  | 214,552 | 國內借款或發行公債 | 63,357 |
| 103 | 258,058 |  | 254,963 | 國內借款或發行公債 | 3,095 |
| 104 | 310,178 |  | 310,178 | 國內借款或發行公債 |  |
| 105 | 256,678 |  | 256,678 | 國內借款或發行公債 |  |
| 106 | 117,592 | 117,5924 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 1,115,386 |  | 805,643 | 國內借款或發行公債 | 309,743 |
| 108 | 2,643,315 |  | 1,909,266 | 國內借款或發行公債 | 734,049 |
| 合計 | 11,024,489 | 117,592 | 5,183,942 |  | 5,722,955 |

備註：1.102年度撥補342,454千元，係當年度固定資產200,734千元及以前年度 141,720千元(其中13,818千元調整於102年度，其餘127,902千元調整於100年度)；103年度撥補613,640千元，係撥補當年度186,395千元及以前年度325,616千元(其中68,568千元調整於103年度，其餘257,048千元調整於100年度)，另有利息101,629千元; 104年度撥補796,074千元，係當年度224,042千元及以前年度572,032千元(其中86,136千元調整於104年度，其餘485,896千元調整於100年度)；105年度撥補661,514千元，係當年度185,399千元及以前年度476,115千元(其中71,279千元調整於105年度，其餘404,836千元調整於100年度)。

2. 99-106年度國庫撥補不足27億7,904萬6千元，將於以後年度撥還。

3.預算數欄，104年度以前係為實際執行數(含保留數)，105-106年度為預算數，107及以後年度為預估數。

4.106年度營運資金依據行政院秘書長105年5月13日院臺科字第1050022117號函，「有關園區作業基金償還國庫超額撥補一節，請於106年度優先撥還高等研究園區撥補不足數，至107年度再視政府財政狀況續行評估。」

由上表，投資總額為110億2,448萬9千元(不含遞延借項)，資金來源為營運資金1億1,759萬2千元，國庫撥款51億8,394萬2千元，外借資金57億2,295萬5千元。惟依行政院105年3月15日院臺科字第1040065524號函核定之中興新村高等研究園區財務計畫(第二次修正)非自償率72.23％計算，99至108年度計畫投資總額為為110億2,448萬9千元(不含遞延借項)，資金來源為國庫撥款79億6,298萬8千元，外借資金30億6,150萬1千元，國庫撥補不足27億7,904萬6千元，撥補不足數將於以後年度撥還。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等1億1,759萬2千元，資金來源均由營運資金支應，主要辦理園區土地開發事宜。

(5)效益分析

本計畫直接效益產值約155億9,300萬元，興建及營運期將增加222億8,700萬元關聯產值和每年131億3,900萬元研發產值及分別創造7,270人次及11,569人次之就業機會。

# (五)一般建築及設備計畫

- 分年性項目：

(1)房屋及建築：本年度編列1,760萬元，辦理單身宿舍改建工程及探索館更新工程。

(2)機械及設備：本年度編列3億450萬元，辦理汙泥脫水機改善工程及環境品質智慧看板建置。

- 一次性項目：

(1)土地及改良物：本年度編列1億6,790萬元，辦理辦理園區道路及人行道更新工程、LED路燈置換、其他公共設施維護更新工程等。

(2)房屋及建築：本年度編列1億5,840萬元，辦理廠房宿舍及其他公共設施更新工程等。

(3)機械及設備：本年度編列8,759萬8千元，辦理污水處理廠設施更新工程、標準廠房、宿舍等相關機電及結構附屬設備等維護更新。

(4)交通及運輸設備：本年度編列566萬4千元，辦理園區警察隊、污水處理廠車輛汰舊換新等。

(5)什項設備：本年度編列1,320萬5千元，辦理園區警察隊作業設備汰舊換新等。

三、長期債務之舉借及償還

(一)本年度預計舉借8億5,098萬5千元，係依財務計畫規劃，除營運資金、國庫撥款外，以長期借款或發行建設公債為財源，包括：

南部科學工業園區建設計畫編列舉借8億5,098萬5千元。

(二)本年度無預計償還數。

# 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入151億4,038萬1千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入及污水處理收入等，較上年度預算數147億元，增加4億4,038萬1千元，約3.00％。

(二)業務成本與費用109億2,358萬7千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本及污水處理成本等，較上年度預算數105億7,984萬9千元，增加3億4,373萬8千元，約3.25％。

(三)業務外收入2億4,672萬5千元，主要編列利息收入、停車場收入及違規停車拖吊收入，較上年度預算數5,223萬1千元，增加1億9,449萬4千元，約372.37％。

(四)業務外費用10億1,230萬5千元，主要內容為利息支出，較上年度預算數11億1,749萬元，減少1億518萬5千元，約9.41％。

(五)本期賸餘34億5,121萬4千元，較上年度預算數30億5,489萬2千元，增加3億9,632萬2千元，約12.97％。

(六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖2、3。

二、餘絀撥補之預計

(一)本年度預計賸餘34億5,121萬4千元，賸餘悉數撥充基金。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入92億2,480萬3千元，包括：

1.本期賸餘34億5,121萬4千元。

2.調整非現金項目57億7,358萬9千元，含提列備抵呆帳1,642萬4千元、折舊57億4,220萬5千元及攤銷1,496萬元。

(二)投資活動之淨現金流出30億6,457萬6千元，係增加固定資產30億5,207萬6千元及無形資產1,250萬元。

(三)融資活動之淨現金流出41億38萬2千元，其中現金流入10億7,908萬5千元，包括增加短期債務2億2,810萬元及長期債務8億5,098萬5千元；現金流出51億7,946萬7千元，係減少短期債務51億7,946萬7千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨增20億5,984萬5千元。

(五)期初現金及約當現金6億7,961萬7千元。

(六)預計期末現金及約當現金27億3,946萬2千元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1.資產作價撥充基金12億3,561萬7千元，依科技部104年9月22日科產字第10400663038號函核定新竹生醫園區「生醫科技與產品研發中心」106年作價撥充園區作業基金。

2.財產移撥折減基金19萬2千元，依科技部104年7月27日科部產字第1040043809號函，原則同意無償移撥后里園區圳寮段 55-10地號土地予臺中市政府作為疏濬溝渠之用。

3.賸餘撥充基金數32億3,587萬4千元。