科技部新竹科學工業園區管理局

科學工業園區管理局作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國105年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金於71年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

二、組織概況

本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學工業園區管理局。科學工業園區於69年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學工業園區及中部科學工業園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學工業園區之開發，依據科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立供應中心、消防隊、清潔隊等作業單位。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至104年6月30日止執行情形)

一、前(103)年度決算結果

- 業務收入：決算數124億3,334萬4千元，較預算數131億846萬9千元，減少6億7,512萬5千元，約5.15％。

- 業務成本與費用：決算數87億8,963萬4千元，較預算數100億7,596萬4千元，減少12億8,633萬元，約12.77％，主要係因：1.竹科銅鑼、龍潭園區污水處理廠尚未正式啟用及宜蘭園區污水處理廠尚無事業廢水產生，致相關費用節減支出；2.南科園區積體電路廠商擴廠產能開出之時程較預期延後及面板產業受中國大陸、韓國激烈競爭影響產能不如預期，污水排放量低於預估水量，故相關污水設施運轉操作之維護保養、系統藥品費用及污泥清理費用等支出減少；3.后里園區供(淨)水設施補助案，因其所需原水來源係由水利署辦理之「大安大甲溪水源聯合調度運用輸水計畫」供應，該計畫環保署於103年9月9日第244次環評委員會議決議進入第二階段環評，致補助款未能支用。

- 業務外收入：決算數2億8,646萬9千元，較預算數3,065萬3千元，增加2億5,581萬6千元，約834.55％，主要係因：1.以前年度費用高估及收入低估轉列雜項收入；2.沒入投資保證金；3.財產重分類調整以前年度折舊費用。

- 業務外費用：決算數11億7,420萬元，較預算數16億2,462萬7千元，減少4億5,042萬7千元，約27.72％，主要係因實際借款金額及利率較預算為低。

- 固定資產之建設改良與擴充：決算數89億3,593萬6千元，預算數108億8,064萬9千元（含以前年度保留數5億9,173萬2千元、本年度預算數102億8,891萬7千元），執行率為82.13％，主要係配合二林園區開發計畫環境影響說明書於98年11月10日經環保署公告審查結論，有條件通過環境影響評估審查，惟利害關係人不服該行政處分，提起訴願及行政訴訟，自99年起至103年底仍未判決確定，為減輕環評訴訟判決之影響，以及保障投資廠商及公共工程承商之權益，獲行政院103年4月29日院臺科字第1030023496號函同意重啟環境影響評估審查程序，103年度預定發包「污水處理廠一期一階工程」、「放流水專管工程」、「淨水廠工程(第一期)」等工程，受上開因素影響延後發包期程，年度可用預算數約10億6,000萬元無法執行。

- 長期債務之舉借：決算數0元，預算數1,049億1,373萬7千元(含以前年度保留數968億9,445萬5千元及103年預算數80億1,928萬2千元)，執行率0％，主要係因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。

- 長期債務之償還：決算數與預算數皆為0元，執行率0％，主要係因103年度無償還長期借款，截至103年12月31日長期債務餘額為0元。

二、上(104)年度截至6月30日止預算執行情形

- 業務收入：年度預算分配數57億6,895萬1千元，實際執行數55億7,727萬4千元，較年度預算分配數減少1億9,167萬7千元，約3.32％。

- 業務成本與費用：年度預算分配數41億5,813萬7千元，實際執行數36億8,849萬6千元，較年度預算分配數減少4億6,964萬1千元，約11.29％，主要係因：1.污水下水道系統操作維護工作案廠商月報尚未完成定稿，計價請款延遲；2.竹科竹南、龍潭、宜蘭園區路口監視系統尚未完工驗收；保全及巡迴巴士租車費，廠商未及計價請款；3.中科環境清潔、景觀維護廠商、環境監測廠商未及請款，道路及附屬設施開口契約與路燈、景觀燈及電氣設備開口契約分別於5月份及6月份決標，致尚未進行派工檢修，園區建物保險費用決標價低於預算數等；4.南科公共設施巡檢及維修作業等一般服務費廠商計價延遲，及員警缺額尚未補實。

- 業務外收入：年度預算分配數2,487萬3千元，實際執行數7,567萬8千元，較年度預算分配數增加5,080萬5千元，約204.26％，主要係因：1.廠商違約罰款收入較預期增加；2.沒入投資保證金、以前年度收入短估及溢估以前年度各項應付款。

- 業務外費用：年度預算分配數5億996萬元，實際執行數4億2,074萬2千元，較年度預算分配數減少8,921萬8千元，約17.50％，主要係積極尋訪市場低利借款與銀行協調爭取優惠利率，辦理借新還舊，節省利息支出，致執行數較預算數低。

- 收支賸餘：年度預算分配數賸餘11億2,572萬7千元，實際執行數賸餘15億4,371萬3千元，較年度預算分配數增加4億1,798萬6千元，約37.13％，主要係因：1.污水下水道系統操作維護工作計畫案，廠商月報尚未完成定稿，計價請款延遲；2.積極尋訪市場低利借款與銀行協調爭取優惠利率，辦理借新還舊，節省利息支出。

- 固定資產之建設改良與擴充：年度預算分配數26億9,155萬7千元，實際執行數25億5,431萬6千元，執行率為94.90％。

- 長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

- 長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

# 參、業務計畫

一、營運計畫

  - 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收0.19％管理費，預計本年度營業額為2兆5,394億1,800萬元，可收管理費收入48億5,077萬6千元。管理成本編列24億8,173萬6千元，包括警察勤務6億4,520萬6千元、消防業務2,326萬4千元、環境清潔1億2,262萬6千元、景觀維護2億2,876萬8千元、公共設施維護10億6,442萬元、環境保護3億9,635萬8千元、公共設施109萬4千元，較上年度19億976萬2千元，增加5億7,197萬4千元，約29.95％，主要係因竹南基地送管幹道補助款增加及中科配合行政院核定后里供水計畫依建設期程增加辦理淨水設備、沉澱池等項目之補助款。

  - 污水處理作業：園區廠商生產所排放之工業污水，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理作業本年度可處理142,174,435立方公尺，較上年度處理量129,794,000立方公尺，增加12,380,435立方公尺，約9.54％。可收處理收入22億1,736萬7千元，污水處理成本編列23億6,026萬4千元。

  - 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理29,200公噸，與上年度處理量29,200公噸相同。可收處理收入1億4,600萬元，廢棄物處理成本編列1億3,041萬1千元。

  - 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計16,690,134平方公尺，較上年度出租面積15,967,615平方公尺，增加722,519平方公尺，約4.52％。預計本年度可收各項租賃收入74億5,706萬1千元，出租資產成本編列 54億4,530萬6千元。

  - 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收2,777萬9千元，休閒服務成本編列9,291萬3千元，較上年度9,223萬2千元，增加68萬1千元，約0.74％。

  - 公共設施建設：依科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺11.02元、竹南園區以每平方公尺16.82元、銅鑼園區以每平方公尺17.51元、龍潭園區以每平方公尺1.30元、宜蘭園區以每平方公尺16.28元、台南園區以每平方公尺23.10元、高雄園區以每平方公尺13.35元、台中園區以每平方公尺27.09元、虎尾園區以每平方公尺14.71元、后里園區以每平方公尺23.59元及台中園區擴建計畫以每平方公尺9.79元計徵。本收入併入租金收入中計收，不另開單。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總數為51億5,125萬1千元

1.專案計畫部分46億2,133萬2千元

此部分皆為繼續計畫，包括新竹科學工業園區建設計畫18億414萬8千元、南部科學工業園區建設計畫4億7,257萬2千元、中部科學工業園區建設計畫20億1,745萬2千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫7,048萬2千元及中興新村高等研究園區籌設計畫2億5,667萬8千元。

2.一般建築及設備計畫部分5億2,991萬9千元

一般建築及設備計畫部分5億2,991萬9千元皆為一次性項目。

(二)資金來源

1.專案計畫部分46億2,133萬2千元

(1)自有資金26億730萬8千元，包括營運資金23億5,063萬元及國庫撥款2億5,667萬8千元。

(2)外借資金20億1,402萬4千元。

2.一般建築及設備計畫部分5億2,991萬9千元

(1)自有資金5億2,991萬9千元，全部為營運資金。

(三)104年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖1。

(四)專案計畫

1.新竹科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

新竹科學工業園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約600公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於86年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於86年8月26日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於90年10月24日核定位於新竹市之原軍方篤行營區( 26公頃)用地騰讓，供新竹科學工業園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於93年1月28日同意龍潭園區併入竹科使用，94年1月31日核定新竹園區園區三、五路沿線28.6公頃及竹南園區三期18公頃土地作為園區擴建用地。配合愛台12建設，將持續推動竹南、銅鑼、龍潭園區之開發建設。

(2)計畫內容

新竹園區(基地面積653公頃)開發，主要內容包括：土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍、新竹園區轉運站工程等。竹南園區(基地面積129公頃)開發，主要內容包括：土地開發、污水處理廠、標準廠房、南側聯外道路工程等。銅鑼園區(基地面積350公頃)開發，主要內容包括：土地開發、聯外道路、污水處理廠、標準廠房工程等。龍潭園區(基地面積107公頃)開發，主要內容包括：聯外道路、污水處理廠、公共設施工程等。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自85年7月起至106年12月止，共計21年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86-94 | 32,311,505 | 23,491,765 | 6,039,740 | 國內借款或 發行公債 | 2,780,000 |
| 95 | 3,179,462 | 2,654,277 | 525,185 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 96 | 4,260,070 | 2,813,970 | 1,446,100 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 97 | 6,930,807 | 6,608,211 | 322,596 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 98 | 1,789,328 | 1,615,013 | 174,315 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 99 | 1,887,980 | 1,763,548 | 124,432 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 100 | 1,369,058 | 1,369,058 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 101 | 1,211,259 | 1,211,259 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 102 | 1,027,528 | 1,027,528 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 103 | 591,120 | 591,120 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 104 | 1,129,450 | 1,129,450 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 105 | 1,804,148 | 1,804,148 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 106 | 2,922,603 | 2,679,150 | 243,453 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 合計 | 60,414,318 | 48,758,497 | 8,875,821 |  | 2,780,000 |

備註：86-99年度國庫超額撥補38億4,330萬8千元將於106年度以營運資金一次歸還國庫。(依97年核定之作業基金財務計畫91.67％自償率計算)。

由上表，計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金487億5,849萬7千元，國庫撥款為88億7,582萬1千元，外借資金27億8,000萬元。惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，86年度至106年度計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金526億180萬5千元，國庫撥款50億3,251萬3千元，外借資金27億8,000萬元，國庫超額撥補38億4,330萬8千元，將於106年度以營運資金一次歸還國庫。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等18億414萬8千元，其中愛台12建設編列14億5,193萬3千元。資金來源為營運資金18億414萬8千元，辦理下列各項目：

a.新竹園區部分：本年度擬編列3億5,221萬5千元，辦理污水處理設施功能提昇工程、購置警察隊及消防隊作業設備。

b.竹南園區部分：為愛台12建設，本年度擬編列370萬元，購置警察隊及污水廠作業設備。

c.銅鑼園區部分：為愛台12建設，本年度擬編列1億5,762萬元，辦理園區第三階段土地開發工程、公共藝術、碳源鹼度桶槽暨管線加藥設備增設工程及購置警察隊及污水廠作業設備。

d.龍潭園區部分：為愛台12建設，本年度擬編列12億9,031萬3千元，辦理園區土地取得、土地開發工程、公共藝術及購置警察隊作業設備。

e.新竹生物醫學園區：為愛台12建設，本年度擬編列30萬元，辦理公共藝術建置。

(5)效益分析

預估至106年產值可達1兆3,300億元，及提供150,000個就業機會。

2.南部科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國80年1月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學工業園區，82年7月行政院「振興經濟方案」中，明載「增設南部科學工業園區」，復於83年4月行政院舉行之「振興經濟方案」執行情形檢討會議中，前行政院連院長指示：成立第二科學工業園區之計畫，請國科會儘速進行規劃。至此，確定國科會規劃開發南部科學工業園區之政策依據。84年1月經國科會遴聘相關專家組成區位評選委員會，以客觀、公正之評選作業，選定台南縣新市鄉與善化鎮間之基地為南部科學工業園區區址，同年5月國科會所研擬之南部科學工業園區開發計畫草案，奉行政院核准進行籌設。且因為帶動高科技產業之加速發展，以因應高科技工業廠商對用地之殷切需求，並降低高鐵行經台南園區對廠商造成之疑慮，乃依據前行政院張院長90年5月17日指示及90年6月6日行政院第2737次院會決議，以台南園區一期基地開發之經驗，加速台南科學工業園區二期擴建計畫之開發。另為可供半導體及薄膜電晶體業者所需，預估未來四年尚需200公頃建廠用地，國科會89年4月8日於「科學工業園區擴建用地遴選委員會第二次會議」選定台糖路竹農場與本洲農場部分用地為路竹基地，並經行政院89年5月19日台八十九科14350號函同意。而「路竹科學工業園區籌設計畫」經90年4月6日台八九科字第019348號函核定，且於93年7月27日行政院院臺科字第0930033989號函同意更名為「高雄園區」。另為配合政府所提之「愛台十二建設」，將持續推動南部科學工業園區建設計畫。

(2)計畫內容

建設南部科學工業園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工程、電信及景觀工程等。

本計畫之預期目標能量：

- 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

- 促進區域整體發展。

- 帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自84年起至106年，共計23年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86 | 506,919 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 206,919 |
| 87 | 16,074,767 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 15,774,767 |
| 88 | 2,397,928 |  | 2,030,000 | 國內借款或發行公債 | 367,928 |
| 89 | 3,087,659 |  | 1,616,000 | 國內借款或發行公債 | 1,471,659 |
| 90 | 2,210,464 |  | 1,305,248 | 國內借款或發行公債 | 905,216 |
| 91 | 15,939,690 | 5,493,365 | 1,687,625 | 國內借款或發行公債 | 8,758,700 |
| 92 | 5,004,980 |  | 1,443,189 | 國內借款或發行公債 | 3,561,791 |
| 93 | 4,628,448 |  | 1,540,411 | 國內借款或發行公債 | 3,088,037 |
| 94 | 4,648,240 |  | 632,642 | 國內借款或發行公債 | 4,015,598 |
| 95 | 5,876,876 |  | 1,019,900 | 國內借款或發行公債 | 4,856,976 |
| 96 | 4,499,129 |  | 749,900 | 國內借款或發行公債 | 3,749,229 |
| 97 | 3,874,641 |  | 565,576 | 國內借款或發行公債 | 3,309,065 |
| 98 | 2,044,627 |  | 177,142 | 國內借款或發行公債 | 1,867,485 |
| 99 | 1,300,642 |  | 100,904 | 國內借款或發行公債 | 1,199,738 |
| 100 | 870,046 |  |  | 國內借款或發行公債 | 870,046 |
| 101 | 620,906 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,906 |
| 102 | 928,825 |  |  | 國內借款或發行公債 | 928,825 |
| 103 | 864,092 |  |  | 國內借款或發行公債 | 864,092 |
| 104 | 801,240 |  |  | 國內借款或發行公債 | 801,240 |
| 105 | 472,572 |  |  | 國內借款或發行公債 | 472,572 |
| 106 | 10,225,438 |  | 1,231,976 | 國內借款或發行公債 | 8,993,462 |
| 合計 | 86,878,129 | 5,493,365 | 14,700,513 |  | 66,684,251 |

備註：86-97年度國庫超額撥補74億6,356萬5千元將於106年以外借資金一次歸還國庫。

由上表，投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款為147億51萬3千元，外借資金666億8,425萬1千元。惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，84年度至106年度計畫投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款72億3,694萬8千元，外借資金741億4,781萬6千元，國庫超額撥補74億6,356萬5千元，將於106年度以外借資金一次歸還國庫。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等4億7,257萬2千元，資金來源為外借資金4億7,257萬2千元，辦理二期污水廠第二期工程、文化遺址、資源再生中心第三期掩埋場擴建工程、台南園區交控中心建置工程及園區景觀綠地植栽工程等項目。

(5)效益分析

預計至106年產值可達8,780億元。

3.中部科學工業園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學工業園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地……」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日以院臺科字第0930003592號函核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日院臺科字第0940027474號函及95年1月3日院臺科字第0940059569號函核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。配合政府所提之愛台12建設-第6項產業創新走廊-第3點中彰投產業創新走廊，以目前中科園區用地供給已趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於97年8月20日已遴選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於97年11月6日院臺科字第0970048480號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於101年7月13日以院臺科字第1010042093號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）籌設計畫書」（修正本）。

為增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園區土地已供不應求，行政院復於101年7月16日院臺科字第1010041492號函核定台中園區擴建計畫及104年3月16日院臺科字第1040009175號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」（修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。

(2)計畫內容

建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展，以中部地區現有產業為基礎，發展高科技精密設備產業、生物技術、通訊及光電等產業，推動開發以奈米技術為主之產業發展重鎮。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自92年7月起至110年12月止，共計18年6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源                    單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 92 | 3,597,133 | 0 | 0 | 國內借款或發行公債 | 3,597,133 |
| 93 | 4,512,194 | 995,104 | 498,090 | 國內借款或發行公債 | 3,019,000 |
| 94 | 10,973,354 | 343,376 | 1,348,978 | 國內借款或發行公債 | 9,281,000 |
| 95 | 12,557,099 | 842,284 | 1,474,815 | 國內借款或發行公債 | 10,240,000 |
| 96 | 4,240,403 | 708,210 | 666,900 | 國內借款或發行公債 | 2,865,293 |
| 97 | 15,153,240 | 271,556 | 1,881,684 | 國內借款或發行公債 | 13,000,000 |
| 98 | 3,868,267 | 129,519 | 318,748 | 國內借款或發行公債 | 3,420,000 |
| 99 | 12,750,552 | 1,080,905 | 1,123,812 | 國內借款或發行公債 | 10,545,835 |
| 100 | 3,863,244 | 898,800 | 249,444 | 國內借款或發行公債 | 2,715,000 |
| 101 | 2,780,754 | 390,953 | 218,040 | 國內借款或發行公債 | 2,171,761 |
| 102 | 1,987,320 | 227,749 | 0 | 國內借款或發行公債 | 1,759,571 |
| 103 | 6,720,593 | 691,246 | 0 | 國內借款或發行公債 | 6,029,347 |
| 104 | 4,105,720 | 1,009,135 | 0 | 國內借款或發行公債 | 3,096,585 |
| 105 | 2,017,452 | 476,000 | 0 | 國內借款或發行公債 | 1,541,452 |
| 106 | 1,722,000 | 0 | 143,443 | 國內借款或發行公債 | 1,578,557 |
| 107 | 577,000 | 0 | 48,064 | 國內借款或發行公債 | 528,936 |
| 108 | 747,000 | 0 | 62,225 | 國內借款或發行公債 | 684,775 |
| 109 | 620,000 | 0 | 51,646 | 國內借款或發行公債 | 568,354 |
| 110 | 21,022,949 | 0 | 1,751,212 | 國內借款或發行公債 | 19,271,737 |
| 合計 | 113,816,274 | 8,064,837 | 9,837,101 | 國內借款或發行公債 | 95,914,336 |

備註：1.93年度國庫撥補517,650千元，係當年度固定資產498,090千元及經常性支出19,560千元。

2.93-105年度國庫超額撥補3億5,620萬5千元將於106年度以外借資金一次歸還國庫。

由上表，投資總額為1,138億1,627萬4千元(不含補助款)，資金來源為營運資金80億6,483萬7千元，國庫撥款為98億3,710萬1千元，外借資金959億1,433萬6千元。惟暫依97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33％計算，92年度至110年度計畫投資總額為1,138億1,627萬4千元，資金來源為營運資金80億6,483萬7千元，國庫撥款為94億8,089萬6千元，外借資金962億7,054萬1千元，國庫超額撥補3億5,620萬5千元，將於106年度以外借資金一次歸還國庫。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等20億1,745萬2千元，資金來源營運資金4億7,600萬元，外借資金15億4,145萬2千元，主要辦理各園區土地開發等事宜。

(5)效益分析

預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供80,000個就業機會。

4.新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫

(1)計畫目的

行政院93年3月16日臺科字第0930012642號函核定，基於政府推動綠色矽島之目標，原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學工業園區於東北部新闢或擴建之科學園區，籌設計畫書並於94年5月16日奉行政院以院臺科字第0940018090號函核定。另於102年2月21日奉行政院以院臺科字第1020005930號函核定宜蘭園區籌設計畫書修訂本。配合政府所提之愛台12建設，將持續推動宜蘭基地之開發建設。

(2)計畫內容

宜蘭園區(70.8公頃)已於97年度開始辦理，預估總經費約89億2,700萬元，包括用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、及標準廠房與管理中心工程等。完成後可提供34.82公頃建廠用地。

本計畫之預期目標能量：

a.提供新興產業(通訊知識服務、數位創意產業等)發展用地。

b.帶動東北部地區之產業升級。

c.增加政府稅收。

d.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。

(3)計畫期間

自97年1月起至110年12月止，共計14年。

(4)計畫投資總額及資金來源             單位：新臺幣千元

| 單年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 97 | 4,794,123 | 1,194,123 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 3,600,000 |
| 98 | 1,125,977 | 1,125,977 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 99 | 269,494 | 269,494 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 100 | 588,242 | 588,242 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 101 | 610,827 | 610,827 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 102 | 224,674 | 224,674 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 103 | 206,165 | 206,165 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 104 | 308,955 | 308,955 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 105 | 70,482 | 70,482 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 106 | 212,240 | 212,240 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 107 | 54,120 | 54,120 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 108 | 110,410 | 110,410 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 109 | 168,920 | 168,920 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 110 | 182,371 | 182,371 | 0 | 國內借款或 發行公債 | 0 |
| 合計 | 8,927,000 | 5,327,000 | 0 |  | 3,600,000 |

備註：宜蘭園區自97年資金來源由新竹園區營運資金支援。

依102年2月21日行政院核定之宜蘭園區籌設計畫書修訂本，計畫投資總額89億2,700萬元，資金來源為營運資金53億2,700萬元，外借資金36億元；依97年9月5日院臺科字第0970039329號函所附行政院經濟建設委員會會議結論（五），請國科會將宜蘭園區納入「科學工業園區管理局作業基金財務計畫」修正，管理局已進行修正財務計畫作業。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等7,048萬2千元，資金來源為新竹園區營運資金支援7,048萬2千元，辦理土地開發、公共藝術、標準廠房第一期、第二期工程及購置警察隊及污水廠作業設備。

(5)效益分析

預估開發完成後，創造產值308億元，及增加政府稅收2億7,100萬元。

5.中興新村高等研究園區籌設計畫

(1)計畫目的

中興新村於國家發展史上佔有關鍵地位，而今因應時空環境變遷，整體空間面臨轉型再發展。為增加我國在產業研發領域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區之失衡現象，政府於愛台12建設宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究園區之政策方向，未來將朝「高等研究園區」方向規劃，不包含生產製造行為，並將提供足夠誘因，以鼓勵吸引產業及研發活動進駐，園區機能除了科技產業或地區核心產業之應用研究之外，亦含括產業趨勢研究中心及臺灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展，培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。行政院於98年11月19日院臺科字第0980072361號函核定籌設計畫，並於100年10月5日以院臺科字第1000052951號函核定「中興新村高等研究園區籌設計畫暨財務計畫」(修正本)。

(2)計畫內容

高等研究園區擬規劃為「綜合型研究園區」，提供誘因，以鼓勵吸引產業及研發活動進駐，其主要內涵如下：

a.核心研究功能：整合國內既有的研究資源成立基礎研究中心及應用研究中心。

b.市場化實驗場域：將成立科技產品體驗化實驗場及工業設計創意中心。

建設高等研究園區主要內容包括：辦理園區公有地撥用、環境影響評估、整體規劃及都市計畫變更、水土保持計畫、補測量及鑽探等相關工程設計及施工。

本計畫之預期目標能量：

a.解決本區的發展困境。

b.土地活化再利用。

c.增加各類投資、帶動地方發展。

d.帶動周邊地區房地產市場之發展。

e.提供優質國際化的研發環境。

(3)計畫期間

自99年1月起至108年12月止，共計10年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 99 | 23,183 |  | 0 | 國內借款或發行公債 | 23,183 |
| 100 | 5,513,765 |  | 139,500 1,256,9001 | 國內借款或發行公債 | 4,117,365 |
| 101 | 508,425 |  | 17,480 | 國內借款或發行公債 | 490,945 |
| 102 | 277,909 |  | 214,552 | 國內借款或發行公債 | 63,357 |
| 103 | 264,675 |  | 254,963 | 國內借款或發行公債 | 9,712 |
| 104 | 328,960 |  | 243,759 85,2011 | 國內借款或發行公債 | 0 |
| 105 | 256,678 |  | 190,198 66,4801 | 國內借款或發行公債 | 0 |
| 106 | 563,935 |  | 417,876 | 國內借款或發行公債 | 146,059 |
| 107 | 482,631 |  | 357,630 | 國內借款或發行公債 | 125,001 |
| 108 | 3,643,458 |  | 2,699,802 | 國內借款或發行公債 | 943,656 |
| 合計 | 11,863,619 |  | 5,944,341 |  | 5,919,278 |

備註：1.102年度撥補342,454千元，係當年度固定資產214,552千元及以前年度 127,902千元並調整於100年度；103年度撥補613,640千元，係撥補當年度254,963千元及以前年度257,048千元並調整於100年度，另有利息101,629千元;104年度撥補796,074千元，係當年度243,759千元及以前年度552,315千元(其中85,201千元調整於104年度，其餘467,114千元調整於100年度)；105年度撥補661,514千元，係當年度190,198千元及以前年度471,316千元(其中66,480千元調整於105年度，其餘404,836千元調整於100年度，並償還100年度外借資金)。

2.99-105年度國庫撥補不足28億4,660萬1千元，將於以後年度撥還。

由上表，投資總額為118億6,361萬9千元(不含遞延借項)，資金來源為國庫撥款59億4,434萬1千元，外借資金59億1,927萬8千元。惟依行政院100年10月5日院臺科字第1000052951號函核定之中興新村高等研究園區籌設計畫暨財務計畫(修正本)非自償率74.1％計算，99至108年度計畫投資總額為為118億6,361萬9千元(不含遞延借項)，資金來源為國庫撥款87億9,094萬2千元，外借資金30億7,267萬7千元。國庫撥補不足28億4,660萬1千元，撥補不足數將於以後年度撥還。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等2億5,667萬8千元，資金來源國庫撥款數2億5,667萬8千元，主要辦理園區土地開發事宜。

(5)效益分析

本計畫直接效益產值約213億100萬元，興建及營運期將增加324億3,500萬元關聯產值和每年86億1,900萬元研發產值及分別創造9,820人次及20,082人次之就業機會。

# (五)一般建築及設備計畫

本年度一般建築及設備計畫皆為一次性項目，包括：

1.土地及改良物：本年度編列1億3,925萬元，辦理園區道路及人行道更新工程、LED路燈置換、其他公共設施維護更新工程等。

2.房屋及建築：本年度編列1億7,045萬元，辦理廠房宿舍及其他公共設施更新工程等。

3.機械及設備：本年度編列1億7,377萬9千元，辦理污水處理廠設施更新工程、標準廠房、宿舍等相關機電及結構附屬設備等維護更新。

4.交通及運輸設備：本年度編列4,039萬元，辦理保警、污水處理廠車輛汰舊換新等。

5.什項設備：本年度編列605萬元，辦理保警作業設備汰舊換新等。

三、長期債務之舉借及償還

(一)本年度預計舉借20億1,402萬4千元，係依財務計畫規劃，除營運資金、國庫撥款外，以長期借款或發行建設公債為財源，包括：

1.南部科學工業園區建設計畫編列舉借4億7,257萬2千元。

2.中部科學工業園區建設計畫編列舉借15億4,145萬2千元。

(二)本年度無預計償還數。

# 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入147億元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入及污水處理收入等，較上年度預算數137億4,694萬8千元，增加9億5,305萬2千元，約6.93％。

(二)業務成本與費用105億7,984萬9千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本及污水處理成本等，較上年度預算數101億1,242萬9千元，增加4億6,742萬元，約4.62％。

(三)業務外收入5,223萬1千元，主要編列利息收入、停車場收入及違規停車拖吊收入，較上年度預算數5,356萬4千元，減少133萬3千元，約2.49％。

(四)業務外費用11億1,749萬元，主要內容為利息支出，較上年度預算數11億5,445萬元，減少3,696萬元，約3.20％。

(五)本期賸餘30億5,489萬2千元，較上年度預算數25億3,363萬3千元，增加5億2,125萬9千元，約20.57％，主要係因土地租金收入增加。

(六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖2、3。

二、餘絀撥補之預計

(一)本年度預計賸餘30億5,489萬2千元，前期未分配賸餘13億4,064萬8千元，賸餘悉數撥充基金，未分配賸餘800萬元。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入85億6,043萬8千元，包括：

1.本期賸餘30億5,489萬2千元。

2.調整非現金項目55億554萬6千元，含提列備抵呆帳2,077萬元、折舊54億6,746萬9千元及攤銷1,730萬7千元。

(二)投資活動之淨現金流出51億6,745萬1千元，係增加固定資產51億5,125萬1千元及無形資產1,620萬元。

(三)融資活動之淨現金流出29億6,332萬5千元，其中現金流入26億7,553萬8千元，包括增加長期債務20億1,402萬4千元、增加基金6億6,151萬4千元；現金流出56億3,886萬3千元，係減少短期債務56億3,886萬3千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨增4億2,966萬2千元。

(五)期初現金及約當現金7億5,556萬4千元。

(六)預計期末現金及約當現金11億8,522萬6千元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 財產移撥數2,685萬1千元，依行政院103年8月25日院授財產管字第10340018150號函核定同意無償贈予台南市、高雄市政府消防局。

2.賸餘撥充基金數43億8,754萬元。