科技部新竹科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國110年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金於71年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

二、組織概況

本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學園區管理局。科學園區於69年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學園區之開發，依據科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防隊、清潔隊等作業單位。「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過，總統府於107年6月6日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」，依該條例第10條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰108年度起納入實中收支。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至109年6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

- 業務收入：決算數156億757萬9千元，較預算數166億5,322萬7千元，減少10億4,564萬8千元，約6.28％。

- 業務成本與費用：決算數120億6,501萬元，較預算數134億9,894萬9千元，減少14億3,393萬9千元，約10.62％，主要係因:1.竹科竹南園區送水管補助計畫刻正辦理計畫結清作業，及龍潭園區東向聯外道路因用地取得及管線開挖協調工作進度未如預期，影響補助款執行期程；2.中科后里園區第一淨水場受大安大甲溪水源聯合運用計畫進入二階環評影響，台水公司需待計畫確認通過方可進一步啟動設計致影響執行，致補助款未能動支。

- 業務外收入：決算數2億7,893萬8千元，較預算數1億3,848萬7千元，增加1億4,045萬1千元，約101.42％，主要係因:1.竹科停車場委外營運之廠商權利金收入較預估為高、「龍潭基地開發工程-污水處理廠第二期第一階段工程後續工程」扣留廠商逾期違約金、低估107年11-12月廠商管理費收入及廠商補繳以前年度差額租金等。2.中科以前年度應付費用溢估及以前年度應收收入低估本年度轉列雜項收入，以及廠商違規罰款收入較預計多，致決算數較預算數高。3.南科因短估107年11-12月份台南園區管理收入及溢估107年各項應付款項所致。

- 業務外費用：決算數13億5,533萬1千元，較預算數8億2,895萬1千元，增加5億2,638萬元，約63.50％，主要係因台南園區「專45」用地內既有公共設施財產報廢，因政策需要配合南科先進製程廠商建廠需求減值(依審計部108年10月17日台審部四字第1080058434號函辦理)所致。

- 固定資產之建設改良與擴充：決算數58億7,949萬5千元，預算數66億4,456萬元（含以前年度保留數2億8,527萬8千元、本年度預算數33億5,928萬2千元、本年度奉准先行辦理數30億元），執行率為88.49％，主要係因：1.中科(1).「台中園區智慧用水系統建置工程」因台電公司尚未完成供電工程，致無法完成系統測試，故從108年10月22日起不計工期；(2).「台中園區工商管理大樓空調更新改善工程」因事前討論協調前置作業較長，又評選後廠商議價高於底價，流標1次，重新公告招標，致108年10月22日始決標；(3).「台中園區及后里園區供水系統機電儀控軟硬體更新維護工程」因工項內容有需整合智慧用水案設備，為配合該案進度致本案發包期程較晚，108年11月26日始決標，致預算執行落後。2.竹科實中「風雨操場及運動設施工程」初期申請建照及申請開工時程逾2個月，行政作業程序過於冗長；另設計監造建築師與日本結構技師建議增加鋼構橫樑結構，以因應新竹地區強風氣候；且施工期間因天候影響(颱風及降雨)造成工期展延，影響工程進度。

- 長期債務之舉借：決算數0元，預算數1,060億7,851萬5千元(含以前年度保留數1,060億7,851萬5千元)，執行率0％，主要係因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。

- 長期債務之償還：決算數與預算數皆為0元，執行率0％，主要係因108年度無償還長期借款，截至108年12月31日長期債務餘額為0元。

二、上年度截至6月30日止預算執行情形

- 業務收入：預算分配數69億9,068萬5千元，實際執行數72億6,182萬6千元，較預算分配數增加2億7,114萬1千元，約3.88％。

- 業務成本與費用：預算分配數49億4,823萬2千元，實際執行數51億29萬2千元，較預算分配數增加1億5,206萬元，約3.07％。

- 業務外收入：預算分配數4,437萬9千元，實際執行數2億6,324萬6千元，較預算分配數增加2億1,886萬7千元，約493.18％，主要係因：1.竹科因108年11-12月管理費收入低估、「新竹園區道路鋪面改善與增設車道、大崎村集會所旁新設涼亭、高峰活動中心旁籃球場及篤行廠房外鋪面改善工程」因承商管理不善，致工程逾期完工，逾期違約金。2.中科因108年度應收收入低估上年度轉列雜項收入，致執行數較預算數高。3.南科短估108年11-12月份管理收入、益通公司廢止出區，未完成投資計畫，爰没收保證金以及溢估108年各項應付款項所致。

- 業務外費用：預算分配數2億9,645萬8千元，實際執行數3億3,753萬8千元，較預算分配數增加4,108萬元，約13.86％，主要係因竹科志品科技股份限公司於94-96年間承攬本局「園區四竹南基地開發工程-污水處理廠第二階段擴建工程」所積欠本局之款項，經本局106年6月提起訴訟求償案後，業獲法院於107年8月判決本局勝訴，其勝訴金額轉銷呆帳，致實際數較預算數增加。

- 收支賸餘：預算分配數賸餘17億9,037萬4千元，實際執行數賸餘20億8,724萬2千元，較預算分配數增加2億9,686萬8千元，約16.58％。

- 固定資產之建設改良與擴充：預算分配數19億3,315萬元，實際執行數17億7,369萬3千元，執行率為91.75％。

- 長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

- 長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

# 參、業務計畫

一、營運計畫

  - 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收0.19％管理費，預計本年度營業額為2兆9,322.20億元，可收管理費收入56億175萬8千元。管理成本編列39億5,113萬7千元，包括警察勤務9億2,668萬4千元、消防業務3,801萬4千元、環境清潔1億5,973萬4千元、景觀維護2億9,085萬2千元、公共設施維護19億2,383萬4千元、環境保護6億1,113萬7千元、公共設施88萬2千元，較上年度37億4,739萬1千元，增加2億374萬6千元，約5.44％。

  - 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理作業本年度可處理162,425,000立方公尺，較上年度處理量152,643,000立方公尺，增加9,782,000立方公尺，約6.41％。可收處理收入26億1,497萬2千元，污水處理成本編列28億1,522萬元。

  - 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理29,200公噸，與上年度處理量29,200公噸相同。可收處理收入1億5,476萬元，廢棄物處理成本編列1億5,278萬2千元。

  - 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計18,948,623平方公尺，較上年度出租面積18,369,782平方公尺，增加578,841平方公尺，約3.15％。預計本年度可收各項租賃收入85億7,212萬7千元，出租資產成本編列56億6,884萬1千元。

  - 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收1,630萬5千元，休閒服務成本編列7,887萬2千元，較上年度8,834萬3千元，減少947萬1千元，約10.72％。

  - 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺11.73元、竹南園區以每平方公尺16.63元、銅鑼園區以每平方公尺22.98元、龍潭園區以每平方公尺1.68元、宜蘭園區以每平方公尺18.95元、生醫園區以每平方公尺30.94元、台南園區以每平方公尺24.68元、高雄園區以每平方公尺15.26元、台中園區以每平方公尺27.28元、台中擴建園區以每平方公尺15.70元、雲林虎尾園區以每平方公尺15.67元、后里園區以每平方公尺24.95元、二林園區以每平方公尺7.47元及中興園區以每平方公尺2.46元計徵。本收入併入租金收入中計收。

  - 再生水處理業務：為辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網業務，本年度預計再生水處理量2,099,997公噸，較上年度再生水處理量233,333公噸，增加1,866,664公噸，約800.00%。可收處理收入871萬5千元，再生水處理成本編列909萬1千元。

  - 教學業務：本年度預計學生人數6,090人，教學收入7,538萬7千元，教學成本編列10億1,580萬2千元，較上年度9億2,688萬元，增加8,892萬2千元，約9.59％。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總數為145億229萬7千元

1.專案計畫部分136億4,618萬5千元

此部分皆為繼續計畫，包括新竹科學園區建設計畫104

億4,673萬3千元、南部科學園區建設計畫19億2,992萬5 千元、中部科學園區建設計畫12億6,752萬7千元及中興園區籌設計畫200萬元。

2.一般建築及設備計畫部分8億5,611萬2千元

(1)分年性項目1億元

(2)一次性項目7億5,611萬2千元。

(二)資金來源

1.專案計畫部分136億4,618萬5千元

自有資金136億4,618萬5千元，全部為營運資金。

2.一般建築及設備計畫部分8億5,611萬2千元

自有資金8億5,611萬2千元，包括營運資金8億2,277萬4

千元、國庫撥款1,433萬8千元及其他1,900萬元。

(三)110年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖1。

(四)專案計畫

1.新竹科學園區建設計畫

(1)計畫目的

新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約600公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於86年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於86年8月26日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於90年10月24日核定位於新竹市之原軍方篤行營區(26公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於93年1月28日同意龍潭園區併入竹科使用，94年1月31日核定新竹園區園區三、五路沿線28.6公頃及竹南園區三期18公頃土地作為園區擴建用地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於93年3月16日核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院於92年3月28日核定新竹生物醫學園區計畫，並於102年5月30日核定計畫修訂本(第三次修正)，自104年起該園區維運費由作業基金支應，106年5月16日核定新竹生物醫學園區計畫修訂本(第五次修正)，109年3月27日核定價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)。為厚植國內積體電路產業基礎技術、協助積體電路產業持續領先地位以及創造就業機會，行政院於107年2月1日核定通過新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫，107年9月13日核定新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本(第一次修正)，109年5月22日核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫，以帶動經濟發展及增加就業，建構科學園區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」。為成功驅動科技產業群聚，並朝「以軟扶硬」策略發展，整合軟體與硬體之創事業，109年7月15日核定新竹科學園區（X基地）籌設計畫，敦促新世代園區成型。

(2)計畫內容

新竹園區(面積685.72公頃，含擴建用地)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍等。竹南園區(面積123公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程等。銅鑼園區(面積350公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積107公頃)開發，主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道路、公共設施工程等。宜蘭園區(面積70.8公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、標準廠房等。新竹生物醫學園區(面積38.1公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與產品研發中心等(103年以前由公務預算支應，自104年起園區維運費由作業基金支應)。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

d.增加政府稅收。

e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。

(3)計畫期間

自85年7月起至114年12月止，共計29年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86-94 | 32,311,505 | 26,271,765 | 6,039,740 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 95 | 3,179,462 | 2,654,277 | 525,185 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 96 | 4,260,070 | 2,813,970 | 1,446,100 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 97 | 11,724,930 | 11,402,334 | 322,596 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 98 | 2,915,305 | 2,740,990 | 174,315 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 99 | 2,157,474 | 2,033,042 | 124,432 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 100 | 1,957,300 | 1,957,300 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 101 | 1,822,086 | 1,822,086 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 102 | 1,252,202 | 1,252,202 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 103 | 739,799 | 739,799 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 104 | 937,579 | 937,579 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 105 | 1,878,452 | 1,878,452 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 106 | 671,869 | 671,869 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 107 | 1,757,883 | 1,757,883 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 108 | 3,439,115 | 3,439,115 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 3,092,935 | 3,092,935 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 110 | 10,446,733 | 10,446,733 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 111及以後 | 46,853,005 | 46,853,005 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 合計 | 131,397,704 | 122,765,336 | 8,632,368 |  |  |

備註：1.國庫撥款依行政院97年1月22日核定「科學工業園區管理局作業

基金財務計畫(93年-106年)」自償率91.67% 計算。

2.預算數欄，107年度(含)以前係為決算數，108年度為決算數加保留

數，109-110年度為預算數，111及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，計畫投資總額為1,313億9,770萬4千元，資金來源為營運資金1,227億6,533萬6千元，國庫撥款為86億3,236萬8千元，外借資金0元，86年至106年國庫應撥補數54億8,180萬9千元，國庫超額撥補31億5,055萬9千元。惟依據行政院97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，86年至106年計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金553億8,180萬5千元，國庫撥款50億3,251萬3千元。依行政院106年1月23日院臺科字第1060001443號函，同意科學園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本經行政院於102年2月21日院臺科字第1020005930號函核定，總經費89億2,700萬元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本經行政院於107年9月13日院臺科字第1070104584號函核定，總經費81億3,293萬元，109年5月22日院臺科字第1090013729號函核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫，總經費293億7,030萬元。價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)經行政院109年3月27日院臺科字第1090008939號函、院臺科字第1090007977號函核定，總經費分別為27億8,985萬1千元及35億2,760萬1千元。新竹科學園區(X基地)籌設計畫經行政院109年7月15日院臺科字第1090022897號函核定，總經費182億3,570萬4千元。

本年度編列固定資產之建設改良擴充等104億4,673萬3千元。資金來源為營運資金104億4,673萬3千元，辦理下列各項目：

a.新竹園區部分：本年度編列52億1,010萬元，辦理新竹園區X計畫D6土地購置、園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程、新竹園區用地擴建工程、新竹園區新二期標準廠房工程、新竹科學園區(X計畫)擴建用地建築工程及警察隊作業設備。

b.竹南園區部分：本年度編列722萬9千元，辦理警察隊作業設備。

c.銅鑼園區部分：本年度編列10億8,762萬元，辦理銅鑼污水廠二期工程-導電度處理設施功能提昇工程、公共藝術設置案及警察隊作業設備。

d.龍潭園區部分：本年度編列2億5,672萬4千元，辦理龍潭園區二期開發工程及警察隊作業設備。

e.宜蘭園區部分：本年度編列2億320萬9千元，辦理宜蘭園區第二期標準廠房工程及警察隊作業設備。

f.生醫園區部分：本年度編列36億8,185萬1千元，辦理新竹生物醫學園區第三生技大樓工程及價購新竹生物醫學園區第二生技大樓。

(5)效益分析

預估整個園區開發完成後，產值可達1兆3,000億元，及提供至少157,500個以上就業機會。

2.南部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國80年1月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學園區，於82年通過「振興經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」，於84年5月核定「南部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90年4月及9月再分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。為配合產業需求及促進加速投資政策，行政院分別於108年12月、109年4月核定橋頭園區籌設計畫及台南園區三期擴建計畫。

(2)計畫內容

建設南部科學園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工程、電信及景觀工程等。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自84年起至129年，共計46年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86 | 506,919 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 206,919 |
| 87 | 16,074,767 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 15,774,767 |
| 88 | 2,397,928 |  | 2,030,000 | 國內借款或發行公債 | 367,928 |
| 89 | 3,087,659 |  | 1,616,000 | 國內借款或發行公債 | 1,471,659 |
| 90 | 2,210,464 |  | 1,305,248 | 國內借款或發行公債 | 905,216 |
| 91 | 15,939,690 | 5,493,365 | 1,687,625 | 國內借款或發行公債 | 8,758,700 |
| 92 | 5,004,980 |  | 1,443,189 | 國內借款或發行公債 | 3,561,791 |
| 93 | 4,628,448 |  | 1,540,411 | 國內借款或發行公債 | 3,088,037 |
| 94 | 4,648,240 |  | 632,642 | 國內借款或發行公債 | 4,015,598 |
| 95 | 5,876,876 |  | 1,019,900 | 國內借款或發行公債 | 4,856,976 |
| 96 | 4,499,129 |  | 749,900 | 國內借款或發行公債 | 3,749,229 |
| 97 | 3,874,641 |  | 565,576 | 國內借款或發行公債 | 3,309,065 |
| 98 | 2,044,627 |  | 177,142 | 國內借款或發行公債 | 1,867,485 |
| 99 | 1,300,642 |  | 100,904 | 國內借款或發行公債 | 1,199,738 |
| 100 | 870,046 |  |  | 國內借款或發行公債 | 870,046 |
| 101 | 620,906 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,906 |
| 102 | 928,825 |  |  | 國內借款或發行公債 | 928,825 |
| 103 | 864,092 |  |  | 國內借款或發行公債 | 864,092 |
| 104 | 801,026 |  |  | 國內借款或發行公債 | 801,026 |
| 105 | 425,093 |  |  | 國內借款或發行公債 | 425,093 |
| 106 | 772,819 |  |  | 國內借款或發行公債 | 772,819 |
| 107 | 657,914 | 657,914 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 971,840 | 971,840 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,449,020 | 1,449,020 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,929,925 | 1,929,925 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111以後 | 63,239,793 |  |  | 國內借款或發行公債 | 63,239,793 |
| 合計 | 145,626,309 | 10,502,064 | 13,468,537 |  | 121,655,708 |

備註：1.國庫撥款依97年核定之作業基金財務計畫91.67%自償率計算。

2.預算數欄，107年度(含)以前係為決算數，108年度為決算數加保留數，109-110年度為預算數，111及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

南部科學園區高雄橋頭園區籌設計畫經行政院108年12月6日院臺科字第1080037138號函原則同意，總經費425億336萬元。南部科學園區台南園區三期擴建計畫經行政院109年4月24日院臺科字第1090010651號函核定，總經費162億4,482萬元。由上表，投資總額為1,456億2,630萬9千元，資金來源為營運資金105億206萬4千元，國庫撥款為134億6,853萬7千元，外借資金1,216億5,570萬8千元，惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，84年度至106年度計畫投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款72億3,694萬8千元，外借資金741億4,781萬6千元，爰國庫超額撥補62億3,158萬9千元。有關園區作業基金國庫超額撥補償還一案，行政院業於106年1月23日依院臺科字第1060001443號函，同意107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。行政院秘書長108年12月27日函復審查意見，針對評估年期、資金成本率設定、管理費費率、土地及廠房出租率預估，以及擴增園區計畫納入等尚需補充說明，本案後續擬配合竹科管理局研商，並依據各部會審查意見檢討修正財務計畫後，再由竹科轉陳科技部報行政院。後續開發經費及國庫撥補數將依行政院核定修改之財務計畫辦理。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等19億2,992萬5千元，預計辦理永康與安平再生水園區內配水池及配水管線工程、二期基地污水廠第三期工程、資源再生中心整建工程、文化遺址第六期、園區第六座配水池及附屬工程、園區管線及附屬設施功能提升工程等項目。

(5)效益分析

預計至110年產值可達9,393億元。

3.中部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地……」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日以院臺科字第0930003592號函核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日院臺科字第0940027474號函及95年1月3日院臺科字第0940059569號函核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於97年8月20日已遴選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於97年11月6日院臺科字第0970048480號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於101年7月13日以院臺科字第1010042093號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）籌設計畫書」（修正本）。及於108年3月14日以院臺科字第1080005123號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）開發及財務計畫」（修正本）。

為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園區土地已供不應求，行政院復於101年7月16日院臺科字第1010041492號函核定台中園區擴建計畫及104年3月16日院臺科字第1040009175號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」（修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。

(2)計畫內容

建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.聚集經濟效益。

c.促進區域整體發展。

d.增加直接就業機會。

e.帶動相關產業之發展。

f.增加國家及地方稅收。

g.提升鄰近地區居民之生活層次。

(3)計畫期間

自92年7月起至110年12月止，共計18年6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 92 | 3,597,133 |  |  | 國內借款或發行公債 | 3,597,133 |
| 93 | 4,512,194 | 995,104 | 517,650 | 國內借款或發行公債 | 2,999,440 |
| 94 | 10,973,354 | 343,376 | 1,348,978 | 國內借款或發行公債 | 9,281,000 |
| 95 | 12,557,099 | 842,284 | 1,474,815 | 國內借款或發行公債 | 10,240,000 |
| 96 | 4,240,403 | 708,210 | 666,900 | 國內借款或發行公債 | 2,865,293 |
| 97 | 15,153,240 | 271,556 | 1,881,684 | 國內借款或發行公債 | 13,000,000 |
| 98 | 3,868,267 | 129,519 | 318,748 | 國內借款或發行公債 | 3,420,000 |
| 99 | 12,750,552 | 1,080,905 | 1,123,812 | 國內借款或發行公債 | 10,545,835 |
| 100 | 3,863,244 | 898,800 | 249,444 | 國內借款或發行公債 | 2,715,000 |
| 101 | 2,780,754 | 390,953 | 218,040 | 國內借款或發行公債 | 2,171,761 |
| 102 | 1,987,320 | 761,282 |  | 國內借款或發行公債 | 1,226,038 |
| 103 | 6,652,872 | 4,804,372 |  | 國內借款或發行公債 | 1,848,500 |
| 104 | 2,671,098 | 2,671,098 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 105 | 1,227,010 | 1,227,010 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 106 | 674,910 | 674,910 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 682,122 | 682,122 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 742,101 | 742,101 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,396,730 | 1,396,730 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,267,527 | 1,267,527 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111及以後 | 23,722,577 |  |  | 國內借款或發行公債 | 23,722,577 |
| 合計 | 115,320,507 | 19,887,859 | 7,800,071 |  | 87,632,577 |

備註：1.93-109年度國庫超額撥補1億6,996萬3千元，依據行政院106年1月23日院臺科字第1060001443號函「同意科學工業園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。」

2.預算數欄，107年度(含)以前係為決算數，108年度為決算數加保留數，109-110年度為預算數，111及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為1,153億2,050萬7千元(不含補助款)，資金來源為營運資金198億8,785萬9千元，國庫撥款為78億7萬1千元，外借資金876億3,257萬7千元。惟暫依97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33％計算，92年度至110年度計畫投資總額為1,153億2,050萬7千元，資金來源為營運資金198億8,785萬9千元，國庫撥款為96億619萬8千元，外借資金858億2,645萬元。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充12億6,752萬7千元，資金來源為營運資金12億6,752萬7千元，預計辦理下列各項目：

a.台中園區部分：本年度編列2,827萬1千元，辦理公共藝術(第四期)及再生水配水設施管線工程之施工及監造作業。

b.虎尾園區部分：本年度編列2億2,064萬5千元，辦理標準廠房第一期新建工程等之施工及監造作業。

c.后里園區部分：本年度編列2億5,025萬元，辦理污水處理廠二期擴建工程及后里園區七星基地專2用地增闢道路及附屬設施工程之施工及監造作業。

d.二林園區部分：本年度編列7億6,836萬1千元，辦理地籍整理、東一區後續及東三區道路工程、東二區道路工程、水資源中心一期一階工程、60公尺主要道路及管線(西段)、專15用地20公尺道路工程、東區植栽工程、東一區配水池工程、第一期標準廠房新建工程及保警服務大樓等各項工程設計、施工及監造事宜。

(5)效益分析

預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供80,000個就業機會。

4.中興園區籌設計畫

(1)計畫目的

中興新村於國家發展史上佔有關鍵地位，而今因應時空環境變遷，整體空間面臨轉型再發展。為增加我國在產業研發領域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區之失衡現象，政府宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究園區，以提供足夠誘因，鼓勵吸引產業及研發活動進駐，規劃成為無生產製造行為的「高等研究園區」，園區機能除了科技產業或地區核心產業之應用研究外，亦含括產業趨勢研究中心及台灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展，培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。行政院於98年11月19日院臺科字第0980072361號函核定籌設計畫，並於107年1月5日院臺科字第1060042990號函核定「中興園區籌設計畫」(第二次修正)及108年4月8日以院臺科字第1080009997號函核定「中興園區財務計畫」（第三次修正）。

(2)計畫內容

園區擬規劃為「綜合型研究園區」，提供誘因，以鼓勵吸引產業及研發活動進駐，其主要內涵如下：

a.核心研究功能：整合國內既有的研究資源成立基礎研究中心及應用研究中心。

b.市場化實驗場域：將成立科技產品體驗化實驗場及工業設計創意中心。

建設園區主要內容包括：辦理園區公有地撥用、環境影響評估、整體規劃及都市計畫變更、水土保持計畫、補測量及鑽探等相關工程設計及施工。

本計畫之預期目標能量：

a.土地活化再利用、促進就業機會。

b.增加各類投資、帶動地方發展。

c.提供優質且國際化的研發環境。

(3)計畫期間

自99年1月起至110年12月止，共計12年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 99 | 23,183 |  |  | 國內借款或發行公債 | 23,183 |
| 100 | 5,513,765 | 2,978,514 | 139,500 1,386,3311 | 國內借款或發行公債 | 1,009,420 |
| 101 | 508,425 |  | 17,480 | 國內借款或發行公債 | 490,945 |
| 102 | 277,909 |  | 214,552 | 國內借款或發行公債 | 63,357 |
| 103 | 258,058 |  | 254,963 | 國內借款或發行公債 | 3,095 |
| 104 | 303,560 |  | 303,560 | 國內借款或發行公債 |  |
| 105 | 152,647 |  | 152,647 | 國內借款或發行公債 |  |
| 106 | 93,533 | 93,533 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 30,628 | 30,628 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 19,688 | 19,688 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 9,120 | 9,120 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 2,000 | 2,000 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111及以後 | 1,155,780 |  |  | 國內借款或發行公債 | 1,155,780 |
| 合計 | 8,348,296 | 3,133,483 | 2,469,033 |  | 2,745,780 |

備註：1.102年度撥補342,454千元，係當年度固定資產208,376千元及以前年度134,078千元(其中6,176千元調整於102年度，其餘127,902千元調整於100年度)；103年度撥補613,640千元，係撥補當年度193,492千元及以前年度318,519千元(其中61,471千元調整於103年度，其餘257,048千元調整於100年度)，另有利息101,629千元; 104年度撥補796,074千元，係當年度227,609千元及以前年度568,465千元(其中75,951千元調整於104年度，其餘492,514千元調整於100年度)；105年度撥補661,514千元，係當年度114,455千元及以前年度547,059千元(其中38,192千元調整於105年度，其餘508,867千元調整於100年度)。

2.99-110年度國庫撥補不足29億2,391萬5千元，將於以後年度撥還。

3.預算數欄，107年度(含)以前係為決算數，108年度為決算數加保留數，109-110年度為預算數，111及以後年度為預估數。

4.106-109年度營運資金依據行政院106年1月23日院臺科字第

1060001443號函「同意科學工業園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。」

由上表，投資總額為83億4,829萬6千元(不含遞延費用)，資金來源為營運資金31億3,348萬3千元，國庫撥款24億6,903萬3千元，外借資金27億4,578萬元。惟依行政院108年4月8日院臺科字第1080009997號函核定之「中興園區財務計畫(第三次修正)」非自償率74.98％計算，99至110年度計畫投資總額為83億4,829萬6千元(不含遞延費用)，資金來源為國庫撥款62億5,955萬2千元，外借資金20億8,874萬4千元。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充200萬元，資金來源為營運資金200萬元，預計辦理園區公共設施加強工程等項目。

(5)效益分析

本計畫直接效益產值約52.5億元，興建及營運期預計分別創造48.97億元及33.75億元之關聯產值，並分別創造3,948人次及2,721人次之就業機會。

# (五)一般建築及設備計畫

- 分年性項目：

房屋及建築：本年度編列1億元，辦理新竹園區萱苑單身宿舍改建工程。

- 一次性項目：

(1)土地及改良物：本年度編列2億3,020萬元，辦理辦理園區道路、人行道更新工程及其他公共設施維護更新工程等。

(2)房屋及建築：本年度編列2億572萬7千元，辦理廠房、宿舍、校舍及其他公共設施更新工程等。

(3)機械及設備：本年度編列2億7,280萬6千元，辦理污水處理廠設施更新工程、標準廠房、宿舍等相關機電及結構附屬設施與教學設備維護更新。

(4)交通及運輸設備：本年度編列884萬7千元，辦理園區警察隊車輛及實驗中學設備汰舊換新等。

(5)什項設備：本年度編列3,853萬2千元，辦理園區警察隊、消防業務及實驗中學設備汰舊換新等。

三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借數及償還數。

# 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入179億3,278萬7千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數175億4,034萬1千元，增加3億9,244萬6千元，約2.24％。

(二)業務成本與費用141億4,855萬8千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度預算數137億2,122萬3千元，增加4億2,733萬5千元，約3.11％。

(三)業務外收入1億7,489萬7千元，主要編列違規罰款收入、資產使用及權利金收入，較上年度預算數8,916萬1千元，增加8,573萬6千元，約96.16％，主要係因辦理新竹園區服務區安置配租土地讓售作業財產交易賸餘所致。

(四)業務外費用7億1,235萬2千元，主要內容為利息支出，較上年度

預算數8億1,281萬6千元，減少1億46萬4千元，約12.36％，

主要係因利息費用減少所致。

(五)本期賸餘32億4,677萬4千元，較上年度預算數30億9,546萬3千元，增加1億5,131萬1千元，約4.89％。

(六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖2、3。

二、餘絀撥補之預計

(一)本年度預計賸餘分配32億4,677萬4千元，前期未分配賸餘1,326萬元，賸餘撥充基金32億1,627萬7千元，未分配賸餘4,375萬7千元。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入87億717萬6千元，包括：

1.本期賸餘32億4,677萬4千元。

2.調整非現金項目54億6,040萬2千元，含提列備抵呆帳3,271萬8千元、折舊54億9,607萬1千元、攤銷941萬7千元及處理資產賸餘7,780萬4千元。。

(二)投資活動之淨現金流出116億1,960萬6千元，係增加不動產、廠房及設備118億8,744萬6千元、無形資產150萬元及減少不動產、廠房及設備2億6,934萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入23億990萬6千元，其中現金流入23億990萬6千元，包括增加短期債務22億7,656萬8千元、增加其他負債1,900萬元及增加基金1,433萬8千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨減6億252萬4千元。

(五)期初現金及約當現金8億5,584萬元。

(六)預計期末現金及約當現金2億5,331萬6千元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動：

1.賸餘撥充基金數32億1,627萬7千元。

2.折減基金4,340千元，包括：

(1).依行政院108年4月24日院臺交字第1080011391號函，同意交通部依「高速公路增設及改善交流申請審核作業要點」辦理無償撥用本局作業基金財產土地1筆314千元，爰配合交通部辦理該筆土地撥用予「國道公路建設管理基金」，折減「科學園區管理局作業基金」。

(2).依行政院108年12月16日院授財產管字第10800383770號函，同意本局贈與新竹縣政府消防救災裝備之財產(動產65件)，折減「科學園區管理局作業基金」4,026千元。

3.依行政院109年3月27日院臺科字第1090008939號同意「新竹生

物醫學園區第二生技大樓」由科學園區管理局作業基金以分年價購

方式取得，該大樓營運期之收支賸餘則留存該基金運用。110年度編

列1億7,500萬元，餘26億1,485萬1千元分年編後續年度。