科技部新竹科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國111年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金於71年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

二、組織概況

本基金之主管機關為科技部，管理機關為科技部新竹科學園區管理局。科學園區於69年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。為配合科學園區之開發，依據科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立消防隊、清潔隊等作業單位。「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過，總統府於107年6月6日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」，依該條例第10條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰108年度起納入實中收支。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

- 業務收入：決算數168億6,631萬8千元，較預算數175億4,034萬1千元，減少6億7,402萬3千元，約3.84％。

- 業務成本與費用：決算數126億9,421萬2千元，較預算數137億2,122萬3千元，減少10億2,701萬1千元，約7.48％。

- 業務外收入：決算數4億9,869萬1千元，較預算數8,916萬1千元，增加4億953萬元，約459.32％，主要係因:1.竹科先行辦理新竹園區三、五路服務區安置配租土地讓售作業、停車場委外營運廠商權利金收入較預估為高，及向工程承商追償未結款項，經法院判決勝訴等，致實際數較預算數增加。2.中科以前年度應付費用溢估及以前年度應收收入低估本年度轉列雜項收入，以及廠商違規罰款收入較預計多，致決算數較預算數高。3.南科因益通公司廢止出區，未完成投資計畫，爰沒收保證金及溢估108年各項應付款項所致。

- 業務外費用：決算數6億371萬7千元，較預算數8億1,281萬6千元，減少2億909萬9千元，約25.73％，主要係因目前短期借款利率較原預估利率為低，且透過公開招標積極爭取優惠借款利率，節省利息費用所致。

- 固定資產之建設改良與擴充：決算數47億578萬1千元，預算數70億1,837萬3千元（含以前年度保留數2億392萬9千元、本年度預算數68億1,444萬4千元），執行率為67.05％，主要係「新竹園區擴建基地土地購置款」用地取得地價經估價師查估當年度地價，並經估價師公會審查或地價評議委員會決定價格；地上物亦需估價師現地查估後，始能確定價款，致預算數超過實際數。

- 長期債務之舉借：決算數0元，預算數1,060億7,851萬5千元(含以前年度保留數1,060億7,851萬5千元)，執行率0％，主要係因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。

- 長期債務之償還：決算數與預算數皆為0元，執行率0％，主要係因109年度無償還長期借款，截至109年12月31日長期債務餘額為0元。

二、上年度截至6月30日止預算執行情形

- 業務收入：預算分配數75億4,813萬8千元，實際執行數80億1,676萬7千元，較預算分配數增加4億6,862萬9千元，約6.21％。

- 業務成本與費用：預算分配數50億9,321萬元，實際執行數50億9,559萬2千元，較預算分配數增加238萬2千元，約0.05％。

- 業務外收入：預算分配數8,055萬8千元，實際執行數1億2,803萬5千元，較預算分配數增加4,747萬7千元，約58.94％，主要係因：1.竹科認列以前年度土地租金收入及竹科實中拍賣廢舊物資提前於上半年執行，致實際數較預算數增加。2.中科(1)109年應付費用溢估(2)承商未依契約規定辦理植栽養護保固事宜，而沒入以前年度繳納之保固保證金，致實際數較分配預算數高。3.南科原南科國民小學遺留之活期存款轉入及教職員工識別證補發工本費收入，致雜項收入較預計增加。

- 業務外費用：預算分配數2億3,379萬2千元，實際執行數2億3,752萬7千元，較預算分配數增加373萬5千元，約1.60％。

- 收支賸餘：預算分配數賸餘23億169萬4千元，實際執行數賸餘28億1,168萬3千元，較預算分配數增加5億998萬9千元，約22.16％。

- 固定資產之建設改良與擴充：預算分配數46億1,348萬6千元，實際執行數45億7,802萬3千元，執行率為99.23％。

- 長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

- 長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

# 參、業務計畫

一、營運計畫

  - 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收0.19％管理費，預計本年度營業額為3兆2,663.90億元，可收管理費收入62億3,634萬7千元。管理成本編列37億4,760萬6千元，包括警察勤務9億4,813萬8千元、消防業務4,345萬5千元、環境清潔1億6,558萬3千元、景觀維護3億247萬9千元、公共設施維護17億5,561萬5千元、環境保護5億3,181萬6千元、公共設施52萬元，較上年度39億5,113萬7千元，增加2億353萬1千元，約5.15％。

  - 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計污水處理作業本年度可處理172,298,250立方公尺，較上年度處理量162,425,000立方公尺，增加9,873,250立方公尺，約6.08％。可收處理收入27億662萬2千元，污水處理成本編列29億2,107萬1千元。

  - 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理29,200公噸，與上年度處理量29,200公噸相同。可收處理收入1億5,476萬元，廢棄物處理成本編列1億5,037萬元。

  - 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計19,831,872平方公尺，較上年度出租面積18,869,242平方公尺，增加962,630平方公尺，約5.10％。預計本年度可收各項租賃收入92億3,660萬6千元，出租資產成本編列53億786萬5千元。

  - 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收1,701萬元，休閒服務成本編列6,970萬6千元，較上年度7,887萬2千元，減少916萬6千元，約11.62％。

  - 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺11.94元、竹南園區以每平方公尺16.63元、銅鑼園區以每平方公尺23.08元、龍潭園區以每平方公尺3.36元、宜蘭園區以每平方公尺19.35元、生醫園區以每平方公尺31.23元、台南園區以每平方公尺26.12元、高雄園區以每平方公尺16.15元、台中園區以每平方公尺34.03元、雲林虎尾園區以每平方公尺20.76元、后里園區以每平方公尺27.67元、二林園區以每平方公尺9.92元及中興園區以每平方公尺20.54元計徵。本收入併入租金收入中計收。

  - 再生水處理業務：為辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網業務，本年度預計再生水處理量3,675,000立方公尺，較上年度再生水處理量2,099,997立方公尺，增加1,575,003立方公尺，約75.00%。可收處理收入1,382萬5千元，再生水處理成本編列5,667萬6千元。

  - 教學業務：本年度預計學生人數6,284人，教學收入8,389萬1千元，教學成本編列11億22萬2千元，較上年度10億1,580萬2千元，增加8,442萬元，約8.31％。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總數為208億1,831萬1千元

1.專案計畫部分199億8,705萬5千元

繼續計畫包括新竹科學園區建設計畫160億3,451萬8千元、南部科學園區建設計畫20億4,313萬3千元、中部科學園區建設計畫17億5,180萬4千元及國立中科實驗高級中學建設計畫1億2,000萬元；新興計畫為竹科實驗高級中學建設計畫3,760萬元。

2.一般建築及設備計畫部分8億3,125萬6千元

(1)分年性項目9,000萬元

(2)一次性項目7億4,125萬6千元。

(二)資金來源

1.專案計畫部分199億8,705萬5千元

自有資金199億8,705萬5千元，全部為營運資金。

2.一般建築及設備計畫部分8億3,125萬6千元

自有資金8億3,125萬6千元，包括營運資金7億9,780萬5

千元、國庫撥款1,435萬1千元及其他1,910萬元。

(三)111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖1。

(四)專案計畫

1.新竹科學園區建設計畫

(1)計畫目的

新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約600公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於86年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於86年8月26日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於90年10月24日核定位於新竹市之原軍方篤行營區(26公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於93年1月28日同意龍潭園區併入竹科使用，94年1月31日核定新竹園區園區三、五路沿線28.6公頃及竹南園區三期18公頃土地作為園區擴建用地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於93年3月16日核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院於92年3月28日核定新竹生物醫學園區計畫，並於102年5月30日核定計畫修訂本(第三次修正)，自104年起該園區維運費由作業基金支應，106年5月16日核定新竹生物醫學園區計畫修訂本(第五次修正)，109年3月27日核定價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)。為穩固臺灣半導體產業聚落，發展最先進之製程技術，於107年2月1日行政院核定「新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫」，同年9月13日核定新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本(第一次修正)，109年5月22日核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫，同年10月19日核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫修訂本(第一次修正)，以帶動經濟發展及增加就業。另為建構科學園區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」，並朝「以軟扶硬」策略發展，引進整合軟體與硬體之創新事業，109年7月15日核定新竹科學園區（X基地）籌設計畫，敦促新世代園區成型。

(2)計畫內容

新竹園區(面積781公頃，含擴建用地)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍等。竹南園區(面積123公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程等。銅鑼園區(面積350公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積107公頃)開發，主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道路、公共設施工程等。宜蘭園區(面積71公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、標準廠房等。新竹生物醫學園區(面積38公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與產品研發中心等(103年以前由公務預算支應，自104年起園區維運費由作業基金支應)。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

d.增加政府稅收。

e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。

(3)計畫期間

自85年7月起至114年12月止，共計29年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86-94 | 32,311,505 | 26,271,765 | 6,039,740 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 95 | 3,179,462 | 2,654,277 | 525,185 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 96 | 4,260,070 | 2,813,970 | 1,446,100 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 97 | 11,724,930 | 11,402,334 | 322,596 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 98 | 2,915,305 | 2,740,990 | 174,315 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 99 | 2,157,474 | 2,033,042 | 124,432 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 100 | 1,957,300 | 1,957,300 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 101 | 1,822,086 | 1,822,086 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 102 | 1,252,202 | 1,252,202 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 103 | 739,799 | 739,799 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 104 | 937,579 | 937,579 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 105 | 1,878,452 | 1,878,452 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 106 | 671,869 | 671,869 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 107 | 1,757,883 | 1,757,883 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 108 | 3,410,015 | 3,410,015 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,387,498 | 1,387,498 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 110 | 10,446,733 | 10,446,733 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 111 | 16,034,518 | 16,034,518 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 112及以後 | 32,682,117 | 32,682,117 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 合計 | 131,526,797 | 122,894,429 | 8,632,368 |  |  |

備註：1.國庫撥款依行政院97年1月22日核定「科學工業園區管理局作業

基金財務計畫(93年-106年)」自償率91.67%計算。

2.預算數欄，108年度(含)以前係為決算數，109年度為決算數加保留

數，110-111年度為預算數，112及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，計畫投資總額為1,315億2,679萬7千元，資金來源為營運資金1,228億9,442萬9千元，國庫撥款為86億3,236萬8千元，86年至106年國庫應撥補數54億8,180萬9千元，國庫超額撥補31億5,055萬9千元。惟依據行政院97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，86年至106年計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金553億8,180萬5千元，國庫撥款50億3,251萬3千元。依行政院106年1月23日院臺科字第1060001443號函，同意科學園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本經行政院於102年2月21日院臺科字第1020005930號函核定，總經費89億2,700萬元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本經行政院於107年9月13日院臺科字第1070104584號函核定，總經費81億3,293萬元，新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫修訂本經行政院109年10月19日院臺科字第1090034460號核定，總經費294億9,939萬3千元。價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)經行政院109年3月27日院臺科字第1090008939號函、院臺科字第1090007977號函核定，總經費分別為27億8,985萬1千元及35億2,760萬1千元。新竹科學園區(X基地)籌設計畫經行政院109年7月15日院臺科字第1090022897號函核定，總經費182億3,570萬4千元。

本年度編列固定資產之建設改良擴充等160億3,451萬8千元。資金來源為營運資金160億3,451萬8千元，辦理下列各項目：

a.新竹園區部分：本年度編列135億5,353萬8千元，辦理新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫用地取得、園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程、新竹園區用地擴建工程、新竹園區寶山用地第二期擴建工程、新竹科學園區(X計畫)擴建用地建築工程、篤行會館非營利幼兒園設備及警察勤務作業設備。

b.竹南園區部分：本年度編列4萬2千元，辦理警察勤務作業設備。

c.銅鑼園區部分：本年度編列5億602萬2千元，辦理銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提昇工程、公共藝術設置案及警察勤務作業設備。

d.龍潭園區部分：本年度編列2億4,007萬2千元，辦理龍潭園區第二期開發工程及警察勤務作業設備。

e.宜蘭園區部分：本年度編列3,002萬2千元，辦理宜蘭園區第二期標準廠房工程及警察勤務作業設備。

f.生醫園區部分：本年度編列17億482萬2千元，辦理新竹生物醫學園區第三生技大樓工程及警察勤務作業設備。

(5)效益分析

預估整個園區開發完成後，產值可達1兆3,000億元，及提供至少160,000個以上就業機會。

2.南部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國80年1月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學園區，於82年通過「振興經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」，於84年5月核定「南部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90年4月及9月再分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。為配合產業需求及促進加速投資政策，行政院分別於108年12月、109年4月核定橋頭園區籌設計畫及台南園區三期擴建計畫。

(2)計畫內容

建設南部科學園區台南及高雄等園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工程、電信及景觀工程等。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自84年起至129年，共計46年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86 | 506,919 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 206,919 |
| 87 | 16,074,767 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 15,774,767 |
| 88 | 2,397,928 |  | 2,030,000 | 國內借款或發行公債 | 367,928 |
| 89 | 3,087,659 |  | 1,616,000 | 國內借款或發行公債 | 1,471,659 |
| 90 | 2,210,464 |  | 1,305,248 | 國內借款或發行公債 | 905,216 |
| 91 | 15,939,690 | 5,493,365 | 1,687,625 | 國內借款或發行公債 | 8,758,700 |
| 92 | 5,004,980 |  | 1,443,189 | 國內借款或發行公債 | 3,561,791 |
| 93 | 4,628,448 |  | 1,540,411 | 國內借款或發行公債 | 3,088,037 |
| 94 | 4,648,240 |  | 632,642 | 國內借款或發行公債 | 4,015,598 |
| 95 | 5,876,876 |  | 1,019,900 | 國內借款或發行公債 | 4,856,976 |
| 96 | 4,499,129 |  | 749,900 | 國內借款或發行公債 | 3,749,229 |
| 97 | 3,874,641 |  | 565,576 | 國內借款或發行公債 | 3,309,065 |
| 98 | 2,044,627 |  | 177,142 | 國內借款或發行公債 | 1,867,485 |
| 99 | 1,300,642 |  | 100,904 | 國內借款或發行公債 | 1,199,738 |
| 100 | 870,046 |  |  | 國內借款或發行公債 | 870,046 |
| 101 | 620,906 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,906 |
| 102 | 928,825 |  |  | 國內借款或發行公債 | 928,825 |
| 103 | 864,092 |  |  | 國內借款或發行公債 | 864,092 |
| 104 | 801,026 |  |  | 國內借款或發行公債 | 801,026 |
| 105 | 425,093 |  |  | 國內借款或發行公債 | 425,093 |
| 106 | 772,819 |  |  | 國內借款或發行公債 | 772,819 |
| 107 | 657,914 | 657,914 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 887,037 | 887,037 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,224,454 | 1,224,454 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,929,925 | 1,929,925 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 2,043,133 | 2,043,133 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112以後 | 61,506,029 |  |  | 國內借款或發行公債 | 61,506,029 |
| 合計 | 145,626,309 | 12,235,828 | 13,468,537 |  | 119,921,944 |

備註：1.國庫撥款依97年核定之作業基金財務計畫91.67%自償率計算。

2.預算數欄，108年度(含)以前係為決算數，109年度為決算數加保留數，110-111年度為預算數，112及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

南部科學園區高雄橋頭園區籌設計畫經行政院108年12月6日院臺科字第1080037138號函原則同意，總經費425億336萬元。南部科學園區台南園區三期擴建計畫經行政院109年4月24日院臺科字第1090010651號函核定，總經費162億4,482萬元。由上表，投資總額為1,456億2,630萬9千元，資金來源為營運資金122億3,582萬8千元，國庫撥款為134億6,853萬7千元，外借資金1,199億2,194萬4千元，惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，84年度至106年度計畫投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款72億3,694萬8千元，外借資金741億4,781萬6千元，爰國庫超額撥補62億3,158萬9千元。有關園區作業基金國庫超額撥補償還一案，行政院業於106年1月23日依院臺科字第1060001443號函，同意107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。行政院秘書長108年12月27日函復審查意見，針對評估年期、資金成本率設定、管理費費率、土地及廠房出租率預估，以及擴增園區計畫納入等尚需補充說明，本案後續擬配合竹科管理局研商，並依據各部會審查意見檢討修正財務計畫後，再由竹科轉陳科技部報行政院。後續開發經費及國庫撥補數將依行政院核定修改之財務計畫辦理。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等20億4,313萬3千元，預計辦理南科三期擴建園區、永康與安平再生水園區內配水池及配水管線工程、二期基地污水廠第三期工程、資源再生中心整建工程、文化遺址第六期地層調查、園區第六座配水池及附屬工程、園區管線及附屬設施功能提升工程、聯苑非營利幼兒園裝修工程、橋頭園區配水池及滯洪池新建工程、橋頭園區污水處理廠工程等項目。

(5)效益分析

預計至111年產值可達10,924億元。

3.中部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地……」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日以院臺科字第0930003592號函核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日院臺科字第0940027474號函及95年1月3日院臺科字第0940059569號函核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於97年8月20日已遴選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於97年11月6日院臺科字第0970048480號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於101年7月13日以院臺科字第1010042093號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）籌設計畫書」（修正本）。

為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園區土地已供不應求，行政院復於101年7月16日院臺科字第1010041492號函核定台中園區擴建計畫及104年3月16日院臺科字第1040009175號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」（修正本），並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。

(2)計畫內容

建設台中園區（含第一、二期及擴建）、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期二林園區，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.聚集經濟效益。

c.促進區域整體發展。

d.增加直接就業機會。

e.帶動相關產業之發展。

f.增加國家及地方稅收。

g.提升鄰近地區居民之生活層次。

(3)計畫期間

自92年7月起至120年12月止，共計28年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 92 | 3,597,133 |  |  | 國內借款或發行公債 | 3,597,133 |
| 93 | 4,512,194 | 995,104 | 517,650 | 國內借款或發行公債 | 2,999,440 |
| 94 | 10,973,354 | 343,376 | 1,348,978 | 國內借款或發行公債 | 9,281,000 |
| 95 | 12,557,099 | 842,284 | 1,474,815 | 國內借款或發行公債 | 10,240,000 |
| 96 | 4,240,403 | 708,210 | 666,900 | 國內借款或發行公債 | 2,865,293 |
| 97 | 15,153,240 | 271,556 | 1,881,684 | 國內借款或發行公債 | 13,000,000 |
| 98 | 3,868,267 | 129,519 | 318,748 | 國內借款或發行公債 | 3,420,000 |
| 99 | 12,750,552 | 1,080,905 | 1,123,812 | 國內借款或發行公債 | 10,545,835 |
| 100 | 3,863,244 | 898,800 | 249,444 | 國內借款或發行公債 | 2,715,000 |
| 101 | 2,780,754 | 390,953 | 218,040 | 國內借款或發行公債 | 2,171,761 |
| 102 | 1,987,320 | 761,282 |  | 國內借款或發行公債 | 1,226,038 |
| 103 | 6,652,872 | 5,769,372 |  | 國內借款或發行公債 | 883,500 |
| 104 | 2,671,098 | 2,671,098 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 105 | 1,227,010 | 1,227,010 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 106 | 674,910 | 674,910 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 682,122 | 682,122 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 727,296 | 727,296 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,390,454 | 1,390,454 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,267,527 | 1,267,527 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 1,751,804 | 1,751,804 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112及以後 | 21,991,854 |  |  | 國內借款或發行公債 | 21,991,854 |
| 合計 | 115,320,507 | 22,583,582 | 7,800,071 |  | 84,936,854 |

備註：1.國庫撥款依行政院97年1月22日核定「科學工業園區管理局作業

基金財務計畫(93年-106年)」自償率91.67%計算。

2.預算數欄，108年度(含)以前係為決算數，109年度為決算數加保留

數，110-111年度為預算數，112及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為1,153億2,050萬7千元(不含補助款)，資金來源為營運資金225億8,358萬2千元，國庫撥款為78億7萬1千元，外借資金849億3,685萬4千元。惟暫依97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33％計算，92年度至120年度計畫投資總額為1,153億2,050萬7千元，資金來源為營運資金225億8,358萬2千元，國庫撥款為96億619萬8千元，外借資金831億3,072萬7千元。爰93年至111年國庫應撥補數77億7,427萬7千元，國庫超額撥補2,579萬4千元。有關國庫超額撥補償還一案，依行政院106年1月23日院臺科字第1060001443號函同意科學園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充17億5,180萬4千元，資金來源為營運資金17億5,180萬4千元，辦理下列各項目：

a.台中園區部分：本年度編列2億216萬元，辦理水湳再生水區內配合工程、污水處理廠增設緊急貯留池工程、園區土方外運工程、智慧用水自來水系統配套工程、污水廠及警察勤務作業設備。

b.虎尾園區部分：本年度編列8,870萬9千元，辦理標準廠房第一期新建工程、污水廠及警察勤務作業設備。

c.后里園區部分：本年度編列2億9,600萬元，辦理污水處理廠二期擴建工程、七星基地專2用地增闢道路及附屬設施工程及污水廠作業設備。

d.二林園區部分：本年度編列11億6,493萬5千元，辦理60公尺道路(西段)工程、水資源中心一期一階工程、專15用地20公尺道路工程、東區植栽工程、東一區配水池工程、保警服務大樓工程、第一期標準廠房新建工程及警察勤務作業設備。

(5)效益分析

預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供80,000個就業機會。

4.國立中科實驗高級中學建設計畫

(1)計畫目的

因應園區發展需求，培養未來國家科研人才，並解決園區廠商從業員工子女就學需求，實現打造中科園區為國際村之願景，國立中科實驗高級中學（以下簡稱中科實中）於99年設立高中部、105年設置國中部，嗣配合國家海外攬才政策及園區發展需要，教育部於107年11月30日臺教授國部字第1070120507號函同意設立雙語部，並於108年8月1日正式營運。又為提供完善教學環境，行政院已於110年1月15日院臺科字第1090043753號函核定「國立中科實驗高級中學建設計畫(110年-114年)」。

(2)計畫內容

興建雙語部、國小部、幼兒園及托嬰中心等校舍，主要內容包括規劃設計、工程新建等作業。

本計畫之預期目標能量：

a.為解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構員工及歸國學人子女就學需求。

b.配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。

c.培養未來國家高科技人才，建立國際化以及積極邁向五部共榮之園區實驗中學，實現打造中科園區為國際村之願景。

(3)計畫期間

自110年1月起至114年6月止，共計4年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 110 | 3,850 | 3,850 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 120,000 | 120,000 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 259,050 | 227,154 | 31,896 | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 266,381 | 244,192 | 22,189 | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 176,380 | 161,688 | 14,692 | 國內借款或發行公債 |  |
| 合計 | 825,661 | 756,884 | 68,777 |  |  |

備註：1.110-111年度國庫應撥10,317千元，調整於112年度一併申請撥補。

2.預算數欄，110年度為行政院110年2月19日院授主基營字第1100200183號函同意於110年先行辦理數。111年度為預算數，112及以後年度為預估數。

由上表，投資總額為8億2,566萬1千元，資金來源為營運資金7億5,688萬4千元，國庫撥款6,877萬7千元（暫依97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33﹪計算）。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充1億2,000萬元，資金來源為營運資金1億2,000萬元，預計辦理中科實中雙語部、國小部、幼兒園等校舍興建之細部設計、施工及監造作業。

(5)效益分析

預計校舍興建完成後，可以提供就學需求（雙語部及國小部）1,230人，教保需求300人。

5.竹科實驗高級中學建設計畫

(1)計畫目的

a.解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構及歸國學人子女就學需求。

b.配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以利銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。

為配合行政院海外攬才政策，竹科實中因應二階段增班規劃

第一階段：

幼兒園部自108至109學年度，中班與大班逐年增1班，共2班；國小部自108至113學年度，1至6年級逐年增1班，共6班。

第二階段：

國中部自113至115學年度，7至9年級逐年增2班，共6班。

由於二階段增班，致各部教室空間不足，為因應未來陸續增班之各式教室需求、教師辦公室、相關學生使用的教學空間及服務空間需求，乃著手進行綜合教學大樓中長程之規劃興建申請。

(2)計畫內容

綜合教學大樓預定位置為現有學生宿舍旁之滯洪水池延伸至教職員宿舍後方空地，基地形狀為非方整的幾何形狀。基地位於校區東側，緊鄰介壽路側圍牆，與介壽路之間有高度4至5米之綠化土坡及密集種植之榕樹隔離，基地西側鄰接校區內部道路，該道路主要連接校園主入口圓環以及校區北側校舍及停車空間。

基地開發受限於南北兩側緊鄰之學生及教職員宿舍，本案基地之主要入口面對現有高中部及雙語部樓群之間的林蔭步道軸線，本大樓也將成為此軸線端點之主要視覺焦點。

本計畫預定基地面積約3,560平方米，興建地上5層、地下1層之鋼筋混凝土構造大樓，樓地板面積約為7,200平方米，綜合教學大樓所需之空間項目包括普通教室、專科教室、特色教室、展演空間、社團活動、共享空間、教材準備、管理服務空間及戶外景觀空間。

(3)計畫期間

自110年9月起至114年5月止，共計3年9個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 110 | 0 | 0 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 37,600 | 37,600 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 172,664 | 172,664 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 115,109 | 115,109 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 0 | 0 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 合計 | 325,373 | 325,373 |  |  |  |

備註:預算數欄，111年度為預算數，112及以後年度為預估數。

由上表，計畫投資總額為3億2,537萬元，資金來源為營運資金3億2,537萬元，經行政院110年1月15日院臺科字第1090044380號函核定興建綜合教學大樓中長程計畫(110-114年)，總經費3億2,537萬元。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充3,760萬元，資金來源為營運資金3,760萬元，係辦理興建綜合教學大樓工程。

(5)效益分析：

因逐年增班，幼兒園部、國小部、國中部中籤率逐年提高，可滿足竹科園區廠商員工子女就學需求，有助於竹科招商引資，並可穩定高科技人才流動率，進而提升廠商進駐率及從業員工數，對提升園區產值有實際效益。

# (五)一般建築及設備計畫

- 分年性項目：

房屋及建築：本年度編列9,000萬元，辦理新竹園區新三期標準廠房工程。

- 一次性項目：

(1)土地：本年度編列20萬元，辦理中興園區第一期地籍整理作業。

(2)土地及改良物：本年度編列2億6,590萬元，辦理園區道路、人行道更新工程及其他公共設施維護更新工程等。

(3)房屋及建築：本年度編列2億100萬元，辦理廠房、宿舍、校舍及其他公共設施更新工程等。

(4)機械及設備：本年度編列2億2,304萬4千元，辦理污水處理廠設施更新工程、標準廠房、宿舍、工商服務大樓、警察勤務及實驗中學設備等維護更新。

(5)交通及運輸設備：本年度編列1,285萬8千元，辦理園區警察勤務車輛及實驗中學設備汰舊換新等。

(6)什項設備：本年度編列3,825萬4千元，辦理園區標準廠房、宿舍、工商服務大樓、警察勤務及實驗中學設備汰舊換新等。

三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借數及償還數。

# 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入192億8,570萬6千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數179億3,278萬7千元，增加13億5,291萬9千元，約7.54％。

(二)業務成本與費用138億8,167萬3千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度預算數141億4,855萬8千元，減少2億6,688萬5千元，約1.89％。

(三)業務外收入1億355萬2千元，主要編列違規罰款收入、資產使用及權利金收入，較上年度預算數1億7,489萬7千元，減少7,134萬5千元，約40.79％，主要係因110年已完成辦理新竹園區服務區安置配租土地事宜，故111年無需編列財產交易賸餘所致。

(四)業務外費用7億5,689萬1千元，主要內容為利息支出，較上年度

預算數7億1,235萬2千元，增加4,453萬9千元，約6.25％。

(五)本期賸餘47億5,069萬4千元，較上年度預算數32億4,677萬4千元，增加15億392萬元，約46.32％，主要係因管理收入及土地租金收入增加所致。

(六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖2、3。

二、餘絀撥補之預計

(一)本年度預計賸餘47億5,069萬4千元，前期未分配賸餘10億1,537萬5千元，賸餘撥充基金57億2,456萬1千元，未分配賸餘4,150萬8千元。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入98億8,213萬8千元，包括：

1.本期賸餘47億5,069萬4千元。

2.調整非現金項目51億3,144萬4千元，係提列備抵呆帳3,796萬元、折舊50億8,096萬4千元、攤銷1,252萬元。

(二)投資活動之淨現金流出208億2,564萬9千元，係增加不動產、廠房及設備208億1,831萬1千元、無形資產733萬8千元。

(三)籌資活動之淨現金流入109億811萬2千元，其中現金流入122億4,845萬1千元，係增加短期債務122億1,500萬元、增加其他負債1,910萬元及增加基金1,435萬1千元；現金流出13億4,033萬9千元，係減少短期債務11億6,533萬9千元、減少長期債務1億7,500萬元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨減3,539萬9千元。

(五)期初現金及約當現金15億6,055萬2千元。

(六)預計期末現金及約當現金15億2,515萬3千元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動：

1.賸餘撥充基金數57億2,456萬1千元。

2.依據南投縣政府109年12月7日府建都字第1090280100號函，辦理中興園區非南核心區資產無償移撥，折減基金517萬4千元。

四、補辧預算事項：

固定資產建設改良擴充：國立中科實驗高級中學建設計畫配合國家政策及因應園區發展需求，為達所訂招生期程，所需校舍興建工程規劃設計費385萬元，奉行政院110年2月19日院授主基營字第1100200183號函核定，於110年度先行辦理，並於111年度補辧預算。