國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 |  | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 內容 |  |
| 非營業部分審議結果 | 二、各委員會審查決議部分 教育及文化委員會 丁、國家科學及技術委員會主管 一、作業基金-科學園區管理局作業基金 通過決議10項： - 新竹科學園區14萬多就業人口，但是宿舍卻只有1,412間，只有就業人口的零頭，這也難怪為什麼園區上下班的車流可以癱瘓新竹市東區和新竹縣竹北市。這1,412 間宿舍很多都是新竹科學園區設置初期就用到現在，不論是防震還是電力供應都已經跟不上現在的生活型態，為了避免影響現有住戶的權益。爰要求國家科學及技術委員會宜先在園區現有的宿舍區內蓋棟新宿舍，把舊宿舍的住戶移到新宿舍，再把舊宿舍重建成更大更好可以住更多人的宿舍，同時也要規劃新的宿舍區，讓更多的就業人口可以就近上下班，紓緩新竹市和新竹縣竹北市的交通。 - 新竹科學園區成功的經驗帶動全國各地爭設科學園區。惟科技產業多是高耗能產業，且以新竹科學園區為例，園區內就業人數及周邊協力廠商合計涵蓋之人口規模，直接衝擊桃竹苗地區之經濟、社會、環境發展。考量科學園區影響地方發展甚鉅，爰此國家科學及技術委員會應於1個月內向立法院教育及文化委員會提出各科學園區對於周邊城鄉生活需求（應包含但不限於交通、教育、居住正義、醫療、環境污染等項目）之評估及如何改進與在地連結之規劃書面報告。 - 112年度科學園區管理局作業基金「固定資產建設改良擴充」預算編列400億1,996萬8千元。經查，截至111年7月底止，由行政院公共工程委員會列管科學園區管理局作業基金所辦理之10項重大公共建設計畫中，曾辦理計畫修正之項數共7件，比率高達七成，修正次數1至3次者共4項，4次以上者計3項。曾修正計畫中增加經費逾100億元者，包括「新竹科學園區建設計畫」淨增加669億2,800萬元、「南部科學園區建設計畫」淨增加642億3,600萬元及「中部科學園區建設計畫」淨增加543億6,500萬元；另有「中興園區籌設計畫」淨減少經費44億2,500萬元，顯示各科學園區應檢討預算籌編之妥適性。爰請國家科學及技術委員會於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 - 112年度國家科學及技術委員會主管科學園區管理局作業基金「固定資產建設改良擴充」預算編列400億1,996萬8千元，凍結50萬元，俟國家科學及技術委員會向立法院教育及文化委員會提出書面報告後，始得動支。 - 依「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」，於必要時得由各園區管理局於年度預算中，編列園區廠商營業額0.03%以下之金額，作為地方建設補助經費。查科學園區近3年補助地方政府經費，新竹科學園區 110至112年皆為9,400萬元；中部科學園區110年1,500萬元、111、112年各2,000萬元；南部科學園區110年1,500萬元、111年7,700萬元、112年8,000萬元。以新竹科學園區111年園區廠商營業額1兆6,100億元為例，編列9,400萬元約為0.0059%，僅上限之五分之一，惟隨科學園區產值增加，亦衍生如交通事故多、托育能量低等基礎建設缺乏問題。為使科學園區周遭相關基礎建設跟上產值，爰請國家科學及技術委員會研議於法規上限內，提高地方建設補助經費比例。 - 鑑於電動車作為未來市場之主流，並在淨零碳排政策中扮演重要角色，考量電動車之相關設施為充電設備，惟現行充電樁之設立及布建數量仍有待提升，政府部門應積極規劃並布建於相關公共場域等，以達電動車發展之綜效。爰此，為提前因應電動車之推行需求，強化基礎設施，請國家科學及技術委員會就園區內之電動車充電樁進行規劃，研議全台科學園區布建相關設施及實際需求情形，於6個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 - 112年度科學園區管理局作業基金「租金及權利金收入」項下「住宅租金收入」預算編列4億7,091萬2千元，及「出租資產成本」項下「出租住宅成本」預算編列4億0,180萬元，係辦理園區員工宿舍出租事宜。據查，為提供園區從業人員安全及完善之居住空間，科學園區管理局依「科學園區設置管理條例」第13條第2項規定：「園區得劃定一部分地區作為社區，並由管理局配合園區建設進度予以開發。」及同條例第18條第1項及第2項規定：「園區內之廠房及社區內之員工宿舍，得由園區內設立之機構請准自建或由管理局興建租售。」、「前項廠房以租售與園區內設立之機構，員工宿舍以租與園區從業人員為限……。」，據以辦理各園區員工宿舍興建及出租事宜。惟參據科學園區管理局統計，107至110度僅有新竹園區有出租收益，金額介於7,721萬5千元至9,258萬1千元間，中部園區及南部園區則皆為虧損，虧損金額介於2,730萬2千元至6,056萬1千元間，又各園區管理局表示，新竹園區部分單身宿舍待修繕或加裝冷氣機及書桌椅等設備，且臺中園區及高雄園區因房型及配置不符廠商所需，與部分宿舍租金價格偏高等因素，出租較為不易。爰此，請科學園區管理局配合園區廠商住宿需求調整設備配置，並檢討現行收費標準，以改善部分園區員工宿舍待租率偏高、出租收益欠佳之情形，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 - 因應淨零碳排議題將是未來科學園區在國際產業競爭力關鍵，除依循我國溫室氣體減量及管理法與相關子法，各園區應為園區企業建立淨零知能，不論是以實體巡迴、線上推廣方式等，辦理淨零排放觀念宣導及知能養成研習課程，提升園區企業淨零議題認知，協助園區企業認識碳盤查、政府相關資源與可運用之減碳工具。爰請國家科學及技術委員會於1個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告說明，針對受供應鏈要求減碳衝擊較大之園區企業，如何透過專家服務團，協助園區企業自主籌備內部盤查組織、估算內部碳訂價及完備排放清冊，並輔導園區企業擬訂減碳策略，建立減碳管理能力及降低能耗成本等時程規劃及 KPI，提升綠色力。 - 有鑑於南臺灣水情吃緊，國家科學及技術委員會保證三大科學園區用水無虞，但民眾擔心的是搶水問題，若只是開發再生水卻持續提高用水量，亦無助於對於農業用水與民生用水的搶水威脅，爰請國家科學及技術委員會於2個月內向立法院教育及文化委員會提出三大科學園區目前佔地方整體用水占比、10年內提升節水率以及運用多元水源，降低自來水依賴度之規劃書面報告。 - 112年度科學園區管理局作業基金「固定資產建設改良擴充」預算編列400億1,996萬8千元，包括專案計畫377億4,535萬元與一般建築及設備計畫22億7,461萬8千元。查行政院公共工程委員會列管科學園區基金辦理重大公共建設計畫，其中多項計畫曾辦理計畫修正，重大公共建設計畫之規劃、設計及執行各階段作業完整性與合理性，應予檢討。爰請國家科學及技術委員會針對上開事項，於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 | 本會於112年7月24日將「新竹科學園區宿舍重建及新建」書面報告，以會授竹企字第1120024630號函送立法院，茲摘述內容如下： - 為提升住宿品質，竹科管理局自2006年起就園區老舊單身宿舍，規劃進行逐棟分批整修更新作業，包含椿苑、竹苑、柏苑、梅苑、桂苑、菊苑及蘭苑等皆已逐年更新，近期已於2021年完成榕苑單身宿舍整修工程，提供廠商租用中，整修範圍包含衛浴設備、機電設備、屋頂防水、外牆拉皮等項目，另增作一座電梯設備，建置更優良無障礙環境；萱苑單身宿舍於2019年拆除重建，預計於2024年完成工程；另松苑於2022年進行整修工程，預計於2023年完成工程。 - 另為利騰空眷舍進行整修需要，自2022年起擇定於園區住宅區湖濱一、二路旁空地，辦理湖濱一路宿舍興建工程先期規劃，預計於2024年進行興建，並預計於2026年完成工程，約可提供72戶供園區從業人員租用，並優先提供既有待整修之誠意樓眷舍住戶搬遷。 - 針對既有單身宿舍及眷舍，皆視屋內狀況持續做必要的整修，單身宿舍亦陸續進行冷氣及書桌椅設備更新，以提高住戶生活品質，持續做好宿舍維護管理，完善園區廠商之居住環境。 本會於112年8月1日將「園區對周邊城鄉生活需求之評估及如何改進與在地連結」書面報告，以會授中企字第1120017225號函送立法院在案，茲摘述內容如下： 一、各科學園區對於周邊城鄉生活需求之評估 （一）影響分析：科學園區的設置帶動起人口居住以及住宅的需求，使得鄰近科學園區的產業以及學研機構與高速公路一帶的聚落快速成長，除了帶動地方發展外，亦可能對於園區周遭城鄉生活需求產生衝擊。過去科學園區土地大都是由園區自行以一般徵收方式取得，由園區來帶動地方發展，但也發生都市更新速度跟不上產業發展，例如都市之居住、交通教育、醫療、商業活動等生活機能未同步更新因應，且礙於土地有限，都市機能提升困難（例如道路擴寬、新闢道路、新建學校、新建醫院等皆面臨土地不足的窘境），又部分地區大眾運輸明顯不足，導致用路人對大眾運輸使用率不高，造成交通壅塞之惡性循環。未來不以園區自行取得土地開發為單一方式，將透過與地方合作，進行整體規劃開發，並採以分期分區發展為策略，並適時以滾動式機制進行用地開發量之合理性與適宜性檢討。 （二）為了降低園區開發造成周邊環境衝擊，各面向評估評估說明如下： - 交通規劃：針對區域性運輸及造成之問題亦因區位而有不同之問題；是故，未來將儘量讓園區之運輸問題內部化，以減少園區造成之地方交通問題；另針對擴建廠商要求其 設置員工巡迴交通車及自行車等大眾運輸，提供頻繁之巡迴交通車或自行車等，供員工於各廠間往來，減少私人運具之使用輔導廠商調整上下班彈性時間，以避開園區聯外道路尖峰時間。便捷的交通系統是城市進步的象徵，也是歷年園區滿意度調查中園區從業人員最希望改善的基礎建設之一，為改善園區周邊上下班尖峰時間道路系統，各園區管理局與地方政府皆長期合作，進行短中長期交通改善方案。 - 教育資源： - 各科學園區管理局為了提供園區從業員工子女完善之就學環境，以吸引高科技產業及人才進駐促進產業發展，已設立實驗中小學，滿足園區從業員工子女就讀需求。 - 未來本會及各科學園區管理局將視園區及周邊發展、鄰近教育資源及社會少子化趨勢，以教育資源運用效率最大化為原則，持續滾動檢討相關設校規劃。 - 醫療： - 科學園區開發引進大量從業人員，將增加對於醫療服務的需求。各科學園區管理局均設有員工診所，除門診之外，亦辦理急救人員教育訓練及各項健康促進宣導講座及參訪等，以照護園區勞工身心健康，提升園區廠商職業衛生促進工作。 - 又員工診所除提供園區從業人員看診需求外，亦開放供一般民眾使用，可有效推動社區醫療服務，並與周遭大型院所串連，滿足地方民眾及園區從業人員需求。 - 南科高雄園區於105年引進高雄秀傳紀念醫院，以健康園區的概念規劃，包含核心醫療區（醫院）、長照復健區及商務行政區等，第一期醫療大樓預計於113年第三季正式營運，為園區員工及北高雄地方民眾打造最先進且高水準的全方位醫療服務。 - 南科聯合診所（委託奇美醫院辦理）於112年5月新增心臟血管內科、胃腸肝膽科、復健科及兒科，並將精神醫學科改為紓壓門診。另外奇美醫院已提出南科分院（250床）申請，預計於118年營運，將增進南科地區醫療資源及滿足南科在地醫療需求。 - 環境污染：科學園區開發均需完成土地開發計畫、環境影響評估等相關計畫審查後始得開發。針對主要之環境污染議題，本會研擬措施如下： - 廢棄物：園區所產生的事業廢棄物必須依「廢棄物清理法」規定，妥善處理或再利用，有效管理及追蹤廢棄物流向去處。園區管理局針對所轄事業進行勾稽查核，藉由聯單紀錄與現場貯存狀況進行比對，以瞭解廢棄物是否確實依事業廢棄物清理計畫書規範內容清理，並定期針對管理局核發之再利用許可機構進行追蹤查核。 - 空氣污染：考量產業需求、區域及地方平衡發展、兼顧生態保育以及永續環境，以不超過既有園區核定環評排放總量為前提，若擬新設及擴建科學園區所在之區域位於三級防制區，且該地區尚未依環境保護法規實施總量管制時，應採行最佳可行控制技術，由國科會主導並會同該區域地方主管機關或有關機關或進駐事業單位具體擬訂抵減方案，於一定期間內取得足供抵換空氣污染物增量達1.2倍以上之排放量。 - 其他： - 供水來源多元化：新設及擴建科學園區之供水水源將依開發個案區域中長期用水供需情形，採取因地制宜調配包含再生水、海淡水、自來水、農業用水節餘水、交換其他事業自來水水源等多元水源供應方式，以避免排擠民生與農業水或超量使用地下水源。另為提供園區廠商用水需求，管理局補助台灣自來水股份有限公司設置供水管線或淨水廠等設施，適時嘉惠管線周圍或鄰近地區用水需求，協助提高自來水供水服務水準。 - 用電規劃：因應新設及擴建科學園區用電需求之成長，配合綠色能源政策，加強園區節電績效，提升能源使用效率，推動廠商利用再生能源等，透過創能、節能、儲能，達成園區永續經營之目標。針對新設及擴建科學園區之先進製程半導體廠商，要求其至少取得20%再生能源，並以2050年使用100%再生能源為目標，以增加再生能源發電量，因應未來用電需求。 二、改進與在地連結之規劃： (1)為充分供應從業人員生活上的需求，園區內規劃除了工業區之外，還有住宅區和公園綠地，提供園區與附近居民良好的生活休閒活動空間，及推動相關交通動線規劃，增加園區發展優勢。 (2) 訂定園區公共設施管理規則，將部分設施開放當地居民使用。 (3) 與當地環保局、在地（鄰近）里長、專家學者、民間環保團體等，共同組成環保監督小組，定期召開會議，聽取意見納入園區營運參考；另主動公布園區環境品質監測結果，加強民眾對園區污染防治之信心。 (4) 設立專線、網路信箱等管道，方便民眾之詢問及陳情，並立即處理。 (5) 鼓勵事業優先晉用當地居民。 (6) 舉辦敦親睦鄰活動及淨灘活動，促進與地方交流。 (7) 環境教育場域開辦認證課程，廣邀鄰近學校學生參與課程方案及鼓勵周邊居民團體參訪。 三、綜上，園區帶來大量就業人口及上中下游供應鏈廠商，因此園區周邊應具有良好的食衣住行育樂等都市機能，鑒於過去的都市規劃往往缺乏全面性與整合性的思考，導致城市基礎建設的速度趕不上人口發展速度，本會各園區管理局將與地方政府合作辦理周邊的都市計畫通盤檢討，由中央與地方合作共創具遠景的城市建設，鏈結未來榮景，打造具前瞻與競爭力的產業環境與友善宜居樂業生活環境，使都市機能更加完善，吸引優秀人才到此安居樂業，共創城市的美好未來。本會已針對各科學園區周邊城鄉生活需求進行評估及擬定改進與在地連結之規劃，科學園區建設雖然會對周遭生活圈產生影響，但經由園區從政策執行面著手，包括交通規劃、教育資源、住宅需求、醫療、環境保護措施等，應可解決園區開發衍生問題，降低各項衝擊影響。 本會於112年7月27日將「重大公共建設計畫修正及預算籌編」書面報告，以會授中企字第1120016887號函送立法院，茲摘述內容如下： 近年來因應科學園區半導體、軟體、智慧醫療、智慧農業、智慧載具、太空科技等新興產業需求，為儲備產業用地及區域均衡發展，創造就業機會，促進人才回流，建構優質產業環境，持續推動園區擴建及新設計畫。開發執行中，配合不可抗力因素或政策方向改變，例如用地取得爭議、被徵收人陳情、於鑽探後發現地質條件需補強或近年各項營建造價大幅上漲等因素而需要配合修正財務計畫。 為落實計畫及預算管理之精神及強化預算執行控管，95年已成立作業基金管理會及監督管理會進行管理及監督，基金年度預算均經作業基金管理會及作業基金監督管理會會議審議，充分有效督導園區作業基金之運用。 科學園區之設立為政府重要的科技發展政策，不僅是臺灣科技發展的重要指標，其發展累積形成的示範效果與技術擴散，更成功帶動了臺灣產業結構的調整，奠定臺灣在全球產業供應鏈的重要地位。 各項擴建及新設園區均依照核定計畫規劃期程覈實編列預算，賡續推動執行，並加強追蹤控管預算執行進度。 本會於112年7月28日將書面報告以科會聯字第1120050297B號函送立法院，茲摘述內容如下： 近年來因應科學園區半導體、軟體、智慧醫療、智慧農業、智慧載具、太空科技等新興產業需求，為儲備產業用地及區域均衡發展，創造就業機會，促進人才回流，建構優質產業環境，持續推動園區擴建及新設計畫。開發執行中，配合不可抗力因素或政策方向改變，例如用地取得爭議、被徵收人陳情、於鑽探後發現地質條件需補強或近年各項營建造價大幅上漲等因素而需要配合修正財務計畫。 為落實計畫及預算管理之精神及強化預算執行控管，95年已成立作業基金管理會及監督管理會進行管理及監督，基金年度預算均經作業基金管理會及作業基金監督管理會會議審議，充分有效督導園區作業基金之運用。 科學園區之設立為政府重要的科技發展政策，不僅是臺灣科技發展的重要指標，其發展累積形成的示範效果與技術擴散，更成功帶動了臺灣產業結構的調整，奠定臺灣在全球產業供應鏈的重要地位。 本會於112年7月27日將「提高地方建設補助經費」書面報告，以會授中企字第1120016886號函送立法院，茲摘述內容如下： 一、本會竹、中、南科管理局依「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」辦理補助地方建設。 二、科學園區管理局補助地方政府建設經費分為一般性及專案性，除依據處理原則辦理一般性及專案性地方政府建設補助外，為穩定區域周邊供水、排水等需求，亦辦理對中央單位與國營事業之專案性補助計畫，以減輕園區對周邊環境影響；總計一般性與專案性地方政府建設經費、對中央單位與國營事業專案性補助經費，近年編列補助預算額度已達園區廠商營業額0.3‰之額度上限。 三、考量近年科學園區持續擴建與新闢，園區作業基金長期舉債，園區財務負擔仍相當沉重，惟為達到園區發展與地方建設共榮，逐年完善園區周邊公共設施之目標，本會建議仍維持現行補助比率上限，後續視園區發展情形與周邊公共設施完成情形再行研議。 本會於112年8月22日將「電動車充電樁布建及實際需求情形」書面報告，以會授中企字第1120019032號函送立法院，茲摘述內容如下： - 科學園區管理局致力建構優質投資環境，促進高科技產業發展，在園區電動車充電樁之布建規劃上，透過多方管道於園區內設置電動車充電樁，藉由提高電動車充電樁設置數量，以落實節能減碳，減少園區整體碳排量。 - 為提升園區整體電動車充電樁設置量，全面盤點既有公共停車場空間，並評估設置電動車充電樁之可行性，如為適當之場域，則採自建或委託業者建置電動車充電樁設備；配合臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，執行「輔導科學園區廠商設置充電樁計畫」，並持續於租用土地計畫書、建築許可預審階段，向廠商宣導於自有停車場設置電動車充電樁；配合交通部協同研商公有停車場設置電動車充電樁比例，未來公有路外停車場將依規設置一定比例以上之電動車專用車位，以提升電動車充電樁設置率及低碳運具之使用率。 - 科學園區管理局將持續盤點可設置電動車充電樁之區域、檢討需求並規劃增設，同時持續宣導與輔導園區廠商建置電動車充電樁，提升園區整體電動車充電樁設置數量，以達到低碳園區之目標。 本會於112年8月18日將「改善部分園區宿舍待租率及提高收益」書面報告，以會授中企字第1120018827號函送立法院，茲摘述內容如下： - 科學園區管理局作業基金「出租住宅成本」編列之相關預算，係為提供良好的宿舍設施支持園區廠商員工之居住需求，支應員工宿舍相關之營運成本，包括修繕維護費、水電瓦斯費、保險費用及設備重置費用等，相關預算均係為確保宿舍優良居住品質、社區安全性及維護管理實際需要，覈實編列。 - 目前新竹園區、台中園區及高雄園區之宿舍，因應員工住宿實際需求，進行老舊宿舍重建或更新整修，並完成部分房型調整配置，加裝冷氣機及書桌椅等設備，以充實宿舍生活機能。 - 隨著園區持續發展，進駐廠商增加，增加就業機會，整體帶動園區員工持續成長，宿舍出租率穩定上升，近5年科學園區管理局「住宅租金收入」，均已有穩定提升，並逐漸達成財務收支平衡之趨勢。員工宿舍屬園區服務型設施，本會將兼顧園區宿舍服務管理品質及財務收支平衡之原則，持續建構優質樂活、宜居之園區宿舍環境，滿足園區員工居住需求，以提升園區整體服務機能。 本會於112年7月27日將「淨零碳排推動輔導相關措施」書面報告，以會授竹企字第1120025493號函送立法院，茲摘述內容如下： 本會及所轄之竹、中、南科學園區管理局依循我國氣候變遷因應法與淨零排放路徑與策略，編列預算執行相關溫室氣體減量與淨零推動專案工作，協助園區企業建立淨零知能與素養，進而提升廠商自身產業淨零轉型之能力。 - 每年計輔導10家廠商推動溫室氣體排放量盤查，以利廠商能具體掌握溫室氣體排放結構與特性。 - 每年辦理溫室氣體或零碳轉型相關說明會及訓練課程，至少7場次，內容包含減碳策略、減碳技術、碳交易、TCFD課程、企業內部碳定價課程。 - 每年辦理廠商節能及減碳輔導25家次，進行現場設備之問題診斷，必要時提供能耗檢測，提供廠商改善建議報告書，以利工廠規劃後續之實質改善。 - 輔導廠商推動含氟溫室氣體減量，如裝設尾氣破壞去除或提升去除效率，或採用碳排較低之替代氣體。 - 輔導及推廣園區廠商加入國際低碳倡議，如宣示加入科學基礎減量倡議（SBTi）或主動加入RE100。 - 辦理碳減競賽，表揚優勝廠商，期許獲獎廠商發揮減碳領頭羊的功能，帶動區外供應商共同減碳。 - 邀集園區公會及園區碳排大廠成立零碳園區推動平台，期先大後小、以大帶小的模式，由園區大廠優先減碳，再結合上下游供應鏈共同加入減碳行列。 本會於112年8月22日將「科學園區用水規劃」書面報告，以會授中企字第1120019033號函送立法院，茲摘述內容如下： - 科學園區管理局致力建構優質投資環境，促進高科技產業發展，在園區用水規劃上，均依環境影響評估及用水計畫書等規定，進行園區整體用水控管，確保園區產業及公共用水穩定，同時也與地方政府和中央部會密切合作，確保用水政策的可行性與永續性。 - 為提升節水率，依核定之園區用水量，對園區整體用水進行總量管制，確保符合規範；針對用水回收率待提升廠商或新進用水大廠進行節水輔導工作，確保符合用水計畫書、環境影響評估等規定，並輔導提升廠商用水效率、增進水資源回收率，每年選出節水績優廠商進行表揚，強化整體水資源管理意識。 - 運用多元水源方面，積極推動園區再生水利用，配合各園區地域特性及水利主管機關供水政策，推動使用(或交換)再生水，降低對自來水之依賴度。目前新設園區配水池及廠商自備蓄水池達5日以上備用水量。 - 因應全球氣候變遷與挑戰，將以永續發展思維，規劃精緻多元、優生活、節能永續之科學園區，持續洽經濟部及相關水源供應單位協商，並掌握供應時程及穩定供應機制，以確保園區廠商生產需求，並透過提升節水率及運用多元水源等方式，降低科學園區對於自來水依賴度。 本會於112年7月27日以會授中企字第1120016888號函，將「重大公共建設計畫修正及規劃、設計、執行各階段作業」書面報告函送立法院，茲摘述內容如下： 近年來因應科學園區半導體、軟體、智慧醫療、智慧農業、智慧載具、太空科技等新興產業需求，為儲備產業用地及區域均衡發展，創造就業機會，促進人才回流，建構優質產業環境，持續推動園區擴建及新設計畫。開發執行中，配合不可抗力因素或政策方向改變，例如用地取得爭議、被徵收人陳情、於鑽探後發現地質條件需補強或近年各項營建造價大幅上漲等因素而需要配合修正財務計畫。 為落實計畫及預算管理之精神及強化預算執行控管，95年已成立作業基金管理會及監督管理會進行管理及監督，基金年度預算均經作業基金管理會及作業基金監督管理會會議審議，充分有效督導園區作業基金之運用。 科學園區之設立為政府重要的科技發展政策，不僅是臺灣科技發展的重要指標，其發展累積形成的示範效果與技術擴散，更成功帶動了臺灣產業結構的調整，奠定臺灣在全球產業供應鏈的重要地位。 各項擴建及新設園區均依照核定計畫規劃期程覈實編列預算，賡續推動執行，並加強追蹤控管預算執行進度。 |